PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO JOGO

MANSÃO DA MÁFIA

— Em Busca do Livro de Contas —

Guia Passo a Passo para Iniciantes: Ferramentas, Contas, Comandos e Rotinas

Documento derivado do Planejamento Estratégico (v1.0) e do Planejamento Tático (v1.0)

Versão operacional 1.0

Data: 14/09/2026

Escrito para quem nunca usou Godot, Git ou ferramentas de IA generativa antes

Como usar este documento

Leia a Parte I uma única vez, do início ao fim, antes de tocar em qualquer sprint — ela prepara todo o ambiente de trabalho. Depois, mantenha a Parte II aberta como referência de "como fazer X" e siga os checklists da Parte III dia a dia.

# Sumário

Sumário	2

Introdução: Para Quem É Este Documento e Como Usá-lo	5

Estrutura deste documento	5

1. Visão Geral das Ferramentas do Projeto	6

2. Instalando o Godot 4.x	7

2.1 Passo a passo da instalação	7

2.2 Primeira abertura e configuração dos templates de exportação	7

3. Criando Conta no GitHub e o Repositório do Projeto	8

3.1 Criando a conta	8

3.2 Criando o repositório do projeto	8

4. Instalando o Git no Computador	9

4.1 Instalação	9

4.2 Configurando o Git com seu nome e e-mail (obrigatório, feito uma única vez)	9

4.3 Clonando o repositório para o computador	9

5. Criando o Projeto Godot Dentro da Pasta do Repositório	10

6. Organizando a Estrutura de Pastas do Projeto	10

7. Conectando o Repositório ao Cloudflare Pages	11

7.1 Criando a conta	11

7.2 Conectando ao repositório do GitHub	11

7.3 Configurando o build (compilação) do projeto	11

8. Instalando o VS Code e a Extensão de IA para Código	12

8.1 Instalando o VS Code	12

8.2 Instalando a extensão do GitHub Copilot (ou Cline, alternativa gratuita)	12

8.3 Abrindo a pasta do projeto no VS Code	12

9. Criando Conta nas Ferramentas de Inteligência Artificial	13

9.1 Claude (programação e documentação)	13

9.2 Grok (vídeo)	13

9.3 Meta AI, Gemini e GPT (imagens)	13

9.4 Meshy.ai (modelagem 3D)	13

9.5 ElevenLabs e Suno (áudio)	13

10. Checklist Final da Parte I	14

11. Como Trabalhar no Godot (Conceitos Básicos)	14

11.1 As três coisas que você vai fazer o tempo todo no Godot	14

11.2 Passo a passo: criando uma nova cena de ambiente	14

11.3 Passo a passo: importando um modelo 3D .GLB gerado pelo Meshy.ai	15

11.4 Passo a passo: criando e anexando um script GDScript	15

11.5 Rodando e testando dentro do editor	15

12. Como Usar o Claude para Programar o Jogo	16

12.1 Passo a passo de uma sessão de programação com o Claude	16

12.2 Checklist de revisão antes de aceitar um código gerado pelo Claude	16

13. Como Gerar Imagens de Concept Art (Gemini, Meta AI, GPT)	17

13.1 Gerando cenários no Gemini	17

13.2 Gerando personagens na Meta AI	17

13.3 Gerando itens, documentos e ícones no GPT (imagens)	17

14. Como Gerar Modelos 3D com o Meshy.ai	18

15. Como Gerar o Vídeo de Abertura e Clímax com o Grok	19

15.1 Integrando o vídeo ao Godot	19

16. Como Gerar Áudio com ElevenLabs e Suno	20

16.1 Sons ambiente e efeitos sonoros curtos (passos, tiros, ranger de portas) — ElevenLabs	20

16.2 Trilha e sons ambiente mais longos — Suno	20

16.3 Importando e usando áudio no Godot	20

17. Como Usar o Git e o GitHub no Dia a Dia	21

17.1 O ciclo básico: status, add, commit, push	21

17.2 Boas mensagens de commit para este projeto	21

17.3 O que fazer se aparecer um erro ao dar git push	21

18. Como Exportar o Jogo para Web e Publicar no Cloudflare Pages	22

18.1 Exportando do Godot	22

18.2 Publicando a nova versão	22

19. Sprint 0 — Pré-produção	22

Checklist — Sprint 0: Pré-produção	22

20. Sprint 1 — Base Funcional e Modo Dedução	24

Checklist — Sprint 1: Base Funcional e Modo Dedução	24

21. Sprint 2 — Sistemas Genéricos e Salão Principal	24

Checklist — Sprint 2: Sistemas Genéricos e Salão Principal	24

22. Sprint 3 — Biblioteca, Cozinha e Quarto de Armas	26

Checklist — Sprint 3: Biblioteca, Cozinha e Quarto de Armas	26

23. Sprint 4 — Escritório, Cofre e Sequência Final	26

Checklist — Sprint 4: Escritório, Cofre e Sequência Final	26

24. Sprint 5 — Primeiro Andar Completo	28

Checklist — Sprint 5: Primeiro Andar Completo	28

25. Sprint 6 — Sótão e Porão Completos	28

Checklist — Sprint 6: Sótão e Porão Completos	28

26. Sprint 7 — Integração das Entradas e Reachability Final	29

Checklist — Sprint 7: Integração das Entradas e Reachability Final	29

27. Sprint 8 — Polimento e Lançamento	29

Checklist — Sprint 8: Polimento e Lançamento	29

28. Rotina de uma Sessão de Trabalho	30

29. Rotina de Fim de Sprint	30

30. Como Fazer o Teste de Reachability Manualmente	31

30.1 Passo a passo do teste manual em planilha (Sprint 0)	31

30.2 Passo a passo do teste manual dentro do jogo (a partir do Sprint 2)	31

31. Como Conduzir o Playtest Cego do Sprint 7	31

32. Como Testar em Múltiplos Celulares e Navegadores (Sprint 8)	32

33. Antes de Divulgar o Link Publicamente	33

34. Passo a Passo de Divulgação	33

35. Glossário de Termos Técnicos	34

36. Problemas Comuns e Soluções	34

36.1 "O Godot não abre / trava ao abrir"	34

36.2 "Não consigo exportar para Web / a opção Web não aparece"	35

36.3 "git push dá erro"	35

36.4 "O jogo publicado no Cloudflare Pages mostra tela em branco"	35

36.5 "A imagem/vídeo/áudio gerado pela IA não ficou bom"	35

36.6 "O Claude sugeriu um código que não funciona"	35

37. Como os Três Documentos se Conectam	36

# Introdução: Para Quem É Este Documento e Como Usá-lo

Este é o terceiro e último documento da cadeia de planejamento do jogo Mansão da Máfia. O Planejamento Estratégico definiu o que é o jogo. O Planejamento Tático definiu quando cada parte é feita e com qual critério de aceite. Este Planejamento Operacional define exatamente como fazer cada coisa: em qual site clicar, qual comando digitar, qual botão apertar, em qual ordem.

Ele foi escrito assumindo que você nunca usou nenhuma das ferramentas envolvidas. Sempre que uma ferramenta aparece pela primeira vez, este documento explica o que ela é, para que serve, quanto custa e como criar uma conta nela antes de explicar como usá-la no dia a dia do projeto.

### Estrutura deste documento

- Parte I — Preparação do Ambiente: tudo que você instala e configura uma única vez, antes de começar a trabalhar.

- Parte II — Como Usar Cada Ferramenta: um manual passo a passo para cada ferramenta do pipeline (Godot, Git/GitHub, Cloudflare Pages, Claude, Grok, Meta AI/Gemini/GPT, Meshy.ai, ElevenLabs/Suno).

- Parte III — Checklists Operacionais por Sprint: a lista de tarefas de cada um dos 9 sprints, em formato de checklist marcável, remetendo sempre à seção da Parte II que explica como executar aquela tarefa.

- Parte IV — Rotina Diária e Semanal de Trabalho.

- Parte V — Como Testar o Jogo, Passo a Passo.

- Parte VI — Checklist de Publicação Final.

- Parte VII — Glossário e Solução de Problemas Comuns.

Dica de navegação: Se você travar em qualquer etapa deste documento, vá primeiro até a Parte VII (Glossário e Solução de Problemas) — ela cobre os erros mais comuns de quem está começando com Godot e Git.

PARTE I — PREPARAÇÃO DO AMBIENTE (FAÇA ISSO UMA VEZ, ANTES DE TUDO)

Esta parte cobre a instalação e configuração de todas as ferramentas usadas no projeto. Siga as seções na ordem em que aparecem — cada uma depende, em geral, da anterior. Reserve cerca de meio dia para completar a Parte I inteira com calma.

# 1. Visão Geral das Ferramentas do Projeto

Antes de instalar qualquer coisa, veja o panorama completo do que será usado e por quê. Nenhuma ferramenta abaixo é opcional para o escopo definido no Planejamento Estratégico.

| Ferramenta | Para que serve neste projeto | Custo |
| --- | --- | --- |
| Godot 4.x | Motor de jogo onde tudo é montado e programado. | Gratuito |
| Git | Programa que registra o histórico de alterações do projeto no seu computador. | Gratuito |
| GitHub | Site que guarda uma cópia do projeto na internet e dispara a publicação automática. | Gratuito |
| Cloudflare Pages | Serviço que hospeda o jogo na web e gera o link público. | Gratuito |
| VS Code | Editor de texto/código usado para escrever e revisar os scripts GDScript. | Gratuito |
| Claude | IA usada para escrever e revisar o código do jogo (GDScript) e a documentação. | Gratuito com limites / planos pagos opcionais |
| Grok | IA usada para gerar as cutscenes em vídeo (abertura e clímax). | Plano pago (verificar condições atuais no site) |
| Meta AI, Gemini, GPT (imagens) | IAs usadas para gerar as referências visuais de personagens, cenários e itens. | Gratuito com limites / planos pagos opcionais |
| Meshy.ai | IA que converte as referências 2D em modelos 3D .GLB usados no Godot. | Gratuito com limites / plano pago opcional |
| ElevenLabs / Suno | IAs usadas para gerar sons ambiente, efeitos e possíveis falas curtas. | Gratuito com limites / planos pagos opcionais |

Atenção: Preços e limites gratuitos de ferramentas de IA mudam com frequência. Antes de criar uma conta paga em qualquer uma delas, confira as condições atuais diretamente no site oficial da ferramenta.

# 2. Instalando o Godot 4.x

O Godot é o motor de jogo — o programa dentro do qual você vai montar as cenas, importar os modelos 3D e rodar os scripts que o Claude vai ajudar a escrever.

## 2.1 Passo a passo da instalação

- Acesse o site oficial do Godot Engine (godotengine.org) pelo navegador.

- Clique na opção de Download.

- Escolha a versão estável mais recente da linha 4.x (não use a linha 3.x, que é mais antiga e incompatível com as instruções deste projeto).

- Escolha a versão para o seu sistema operacional (Windows, macOS ou Linux) — se estiver em dúvida, escolha a versão "Standard" (não a ".NET", que é usada apenas para quem programa em C#; este projeto usa GDScript).

- Baixe o arquivo. O Godot não precisa de instalador tradicional: é um único arquivo executável.

- Windows: dê dois cliques no arquivo .exe baixado para abrir o Godot diretamente.

- macOS: extraia o arquivo .zip baixado e arraste o aplicativo Godot para a pasta Aplicativos.

- Linux: dê permissão de execução ao arquivo (clique direito → Propriedades → Permissões → "Permitir executar como programa", ou pelo terminal com chmod +x) e execute-o.

Dica para iniciante: Guarde o arquivo do Godot em um local fixo do computador (ex.: Área de Trabalho ou Documentos) — você vai abri-lo praticamente todos os dias durante os próximos meses.

## 2.2 Primeira abertura e configuração dos templates de exportação

- Abra o Godot pela primeira vez. Você verá a tela de "Gerenciador de Projetos", ainda vazia.

- No menu superior, vá em Editor → Gerenciar Templates de Exportação.

- Clique em Baixar e Instalar para baixar os templates de exportação correspondentes à sua versão do Godot.

- Aguarde o download terminar (pode levar alguns minutos, dependendo da internet) — esses templates são necessários para exportar o jogo para Web (HTML5) mais adiante.

Dica para iniciante: Sem os templates de exportação, o Godot roda normalmente dentro do editor, mas não consegue gerar o build Web que será publicado no Cloudflare Pages. Faça esse passo agora para não travar no Sprint 1.

# 3. Criando Conta no GitHub e o Repositório do Projeto

O GitHub é onde o histórico completo do projeto fica guardado na internet, e é a partir dele que o Cloudflare Pages vai publicar o jogo automaticamente a cada atualização.

## 3.1 Criando a conta

- Acesse github.com pelo navegador.

- Clique em Sign up (Criar conta).

- Informe um e-mail válido, crie uma senha e escolha um nome de usuário (esse nome aparecerá no link do repositório, então prefira algo simples e profissional).

- Complete a verificação solicitada pelo site (geralmente um teste simples de "não sou um robô").

- Confirme o e-mail: abra a caixa de entrada do e-mail cadastrado e clique no link de confirmação enviado pelo GitHub.

## 3.2 Criando o repositório do projeto

- Já logado no GitHub, clique no ícone "+" no canto superior direito da página e escolha New repository.

- No campo Repository name, digite MansaoDaMafia (sem espaços, igual ao nome da pasta já definido no Planejamento Estratégico).

- Deixe o repositório marcado como Public (é necessário para a integração gratuita com o Cloudflare Pages).

- Marque a opção Add a README file.

- Clique em Create repository.

O que é um repositório: Um repositório é, na prática, uma pasta do projeto guardada na internet, com histórico de todas as versões salvas ao longo do tempo. Cada vez que você "salvar" o progresso no GitHub, cria-se um novo ponto no histórico ao qual é possível voltar se algo der errado.

# 4. Instalando o Git no Computador

O Git é o programa que roda no seu computador e conversa com o GitHub. É ele quem "empacota" as alterações feitas localmente e as envia para o repositório na internet.

## 4.1 Instalação

- Acesse git-scm.com pelo navegador.

- Clique em Download for [seu sistema operacional] — o site detecta automaticamente o sistema em uso.

- Execute o instalador baixado.

- Windows: durante a instalação, aceite as opções padrão sugeridas pelo instalador (não é necessário alterar nenhuma configuração avançada para este projeto).

- macOS: caso o Git ainda não esteja instalado, o próprio macOS pode solicitar a instalação das "Command Line Tools" — aceite a instalação.

- Linux: instale pelo gerenciador de pacotes da distribuição (por exemplo, em distribuições baseadas em Debian/Ubuntu: sudo apt install git).

## 4.2 Configurando o Git com seu nome e e-mail (obrigatório, feito uma única vez)

Abra o terminal do seu computador (Prompt de Comando ou PowerShell no Windows, Terminal no macOS/Linux) e digite os dois comandos abaixo, um de cada vez, trocando pelo seu nome e pelo mesmo e-mail usado no cadastro do GitHub:

git config --global user.name "Seu Nome" git config --global user.email "seu-email@exemplo.com"

Por que isso é necessário: Esses dados aparecem junto de cada alteração salva no histórico do projeto, identificando quem fez o quê — importante mesmo trabalhando sozinho, pois documenta seu próprio progresso.

## 4.3 Clonando o repositório para o computador

- No GitHub, dentro da página do repositório MansaoDaMafia, clique no botão verde Code.

- Copie o link exibido (formato https://github.com/seu-usuario/MansaoDaMafia.git).

- Abra o terminal, navegue até a pasta onde deseja guardar o projeto (por exemplo, a pasta Documentos) usando o comando cd, e digite:

git clone https://github.com/seu-usuario/MansaoDaMafia.git

Isso cria, no seu computador, uma pasta MansaoDaMafia idêntica ao repositório do GitHub. É dentro dessa pasta que o projeto Godot será criado no próximo passo.

# 5. Criando o Projeto Godot Dentro da Pasta do Repositório

- Abra o Godot.

- Na tela de Gerenciador de Projetos, clique em Importar (ou Novo Projeto, caso prefira criar e depois mover — mas o caminho mais direto é criar já no lugar certo).

- Clique em Novo Projeto.

- No campo de nome do projeto, digite MansaoDaMafia.

- No campo de local do projeto, navegue até a pasta MansaoDaMafia que foi clonada do GitHub no passo anterior (a mesma pasta, não uma subpasta nova).

- Em Renderer (Renderizador), escolha a opção de Compatibilidade — ela corresponde ao padrão de desempenho GLES2 definido no Planejamento Estratégico, necessário para rodar bem em celulares mais antigos.

- Clique em Criar e Editar.

Atenção: Se você criar o projeto Godot em uma pasta diferente da pasta clonada do GitHub, o Git não vai enxergar os arquivos do jogo e nada será salvo na internet. Confirme sempre que o caminho escolhido é exatamente a pasta MansaoDaMafia clonada no passo 4.3.

# 6. Organizando a Estrutura de Pastas do Projeto

Dentro do Godot, use o painel Sistema de Arquivos (geralmente no canto inferior esquerdo) para criar a estrutura de pastas já definida no Planejamento Estratégico. Clique com o botão direito sobre a pasta res:// (a raiz do projeto) e escolha Novo → Pasta para cada uma das pastas abaixo:

- Cenas

- Recursos (e dentro dela: Armas, Inimigos, Itens, Sons, Artes, Artes/Referencias)

- Scripts

- Exportar

Dica para iniciante: Criar essa estrutura logo no início evita que arquivos fiquem espalhados soltos na raiz do projeto conforme o volume de conteúdo cresce ao longo dos 9 sprints.

# 7. Conectando o Repositório ao Cloudflare Pages

O Cloudflare Pages é o serviço que vai publicar o jogo na internet automaticamente, toda vez que uma atualização for enviada ao GitHub.

## 7.1 Criando a conta

- Acesse pages.cloudflare.com pelo navegador.

- Clique em Sign Up e crie uma conta com e-mail e senha (ou entre com uma conta Google, se preferir).

- Confirme o e-mail cadastrado, se solicitado.

## 7.2 Conectando ao repositório do GitHub

- Já logado no painel da Cloudflare, procure a seção Workers & Pages no menu lateral.

- Clique em Criar aplicação (Create application) e escolha a aba Pages.

- Clique em Conectar ao Git (Connect to Git).

- Autorize a Cloudflare a acessar sua conta do GitHub quando solicitado (uma janela de autorização do GitHub vai abrir — clique em Authorize).

- Selecione o repositório MansaoDaMafia na lista exibida.

- Clique em Iniciar configuração (Begin setup).

## 7.3 Configurando o build (compilação) do projeto

Como o Godot é exportado manualmente do editor (o build Web fica pronto dentro de uma pasta), a configuração mais simples e recomendada para iniciantes é publicar diretamente os arquivos exportados, sem comando de build automático:

- Em Comando de build (Build command), deixe o campo vazio.

- Em Diretório de saída de build (Build output directory), digite: Exportar

- Clique em Salvar e Implantar (Save and Deploy).

Como isso funciona na prática: Isso significa que o Godot exporta o jogo para a pasta Exportar/ dentro do projeto, e é o conteúdo dessa pasta — já pronto, em HTML5 — que a Cloudflare publica automaticamente sempre que houver um novo git push. O passo de exportar do Godot está detalhado na Parte II, seção 10.

Atenção: No primeiro deploy, a pasta Exportar/ provavelmente ainda estará vazia (nenhum build foi exportado ainda) — é normal a Cloudflare mostrar uma página em branco ou erro até o Sprint 1, quando o primeiro build Web for exportado e enviado ao GitHub.

# 8. Instalando o VS Code e a Extensão de IA para Código

## 8.1 Instalando o VS Code

- Acesse code.visualstudio.com pelo navegador.

- Clique em Download for [seu sistema operacional].

- Execute o instalador baixado e siga as opções padrão.

## 8.2 Instalando a extensão do GitHub Copilot (ou Cline, alternativa gratuita)

- Abra o VS Code.

- No menu lateral esquerdo, clique no ícone de Extensões (parece quatro quadrados, um separado dos outros três).

- Na barra de busca, digite GitHub Copilot.

- Clique em Install (Instalar) na extensão oficial da GitHub.

- Faça login com sua conta do GitHub quando solicitado, e assine o plano necessário (o Copilot tem um período de teste gratuito; confira as condições atuais no site do GitHub).

- Alternativa sem custo: busque por Cline na mesma barra de busca de extensões e instale-a; o Cline permite conectar uma chave de API de IA por conta própria, o que pode ser mais econômico dependendo do uso.

Copilot/Cline vs. Claude: Neste projeto, a IA responsável pela programação sênior é o Claude (ver Parte II, seção 12). O Copilot/Cline no VS Code é um apoio complementar para autocompletar código enquanto você digita — não substitui o processo de pedir ao Claude para desenhar sistemas inteiros, apenas acelera a digitação linha a linha.

## 8.3 Abrindo a pasta do projeto no VS Code

- No VS Code, vá em Arquivo → Abrir Pasta.

- Selecione a pasta MansaoDaMafia (a mesma clonada do GitHub e usada pelo Godot).

- A partir de agora, use o VS Code sempre que for revisar ou editar manualmente um arquivo .gd (script GDScript) fora do editor do Godot.

# 9. Criando Conta nas Ferramentas de Inteligência Artificial

As instruções abaixo cobrem apenas a criação de conta. O passo a passo de uso de cada ferramenta dentro do fluxo do projeto está na Parte II.

## 9.1 Claude (programação e documentação)

- Acesse claude.ai pelo navegador.

- Clique em Sign up (Criar conta) e cadastre-se com e-mail ou conta Google.

- Confirme o e-mail, se solicitado.

## 9.2 Grok (vídeo)

- Acesse o site oficial do Grok (x.ai ou o domínio indicado pela plataforma X/Twitter no momento do cadastro).

- Crie uma conta ou entre com uma conta existente na plataforma X.

- Verifique as condições de acesso à geração de vídeo, que pode exigir um plano pago — confirme os valores atuais diretamente no site antes de assinar.

## 9.3 Meta AI, Gemini e GPT (imagens)

- Meta AI: acesse o site oficial da Meta AI e crie uma conta com e-mail ou conta Facebook/Instagram, conforme oferecido pela plataforma.

- Gemini: acesse gemini.google.com e entre com uma conta Google (crie uma gratuitamente em accounts.google.com, caso ainda não tenha).

- GPT (imagens): acesse chat.openai.com (ou o domínio atual da OpenAI para o ChatGPT), clique em Sign up e cadastre-se com e-mail ou conta Google/Microsoft/Apple.

## 9.4 Meshy.ai (modelagem 3D)

- Acesse meshy.ai pelo navegador.

- Clique em Sign Up e cadastre-se com e-mail ou conta Google.

- Explore o plano gratuito, que costuma incluir um número limitado de gerações por mês — suficiente para os testes iniciais dos Sprints 0 a 2.

## 9.5 ElevenLabs e Suno (áudio)

- ElevenLabs: acesse elevenlabs.io, clique em Sign Up e cadastre-se com e-mail ou conta Google.

- Suno: acesse suno.com, clique em Sign Up e cadastre-se com e-mail ou conta Google/Discord.

# 10. Checklist Final da Parte I

Antes de seguir para a Parte II, confirme que todos os itens abaixo estão concluídos:

☐  Godot 4.x instalado, com templates de exportação baixados.

☐  Conta no GitHub criada e repositório MansaoDaMafia criado como público.

☐  Git instalado e configurado (nome e e-mail) no computador.

☐  Repositório clonado para uma pasta local do computador.

☐  Projeto Godot criado dentro dessa mesma pasta local, com renderizador de Compatibilidade.

☐  Estrutura de pastas (Cenas, Recursos, Scripts, Exportar) criada dentro do projeto.

☐  Conta no Cloudflare Pages criada e conectada ao repositório do GitHub, com diretório de saída configurado como Exportar.

☐  VS Code instalado, com Copilot ou Cline instalado e a pasta do projeto aberta.

☐  Contas criadas em Claude, Grok, Meta AI, Gemini, GPT, Meshy.ai, ElevenLabs e Suno.

Você está pronto para começar: Com todos os itens marcados, o ambiente está pronto para o Sprint 0 do Planejamento Tático. A Parte II a seguir explica, ferramenta por ferramenta, como executar as tarefas do dia a dia.

PARTE II — COMO USAR CADA FERRAMENTA, PASSO A PASSO

Esta parte é a referência de "como fazer" que você vai consultar durante todos os sprints. Cada seção assume que a Parte I já foi concluída (contas criadas, programas instalados).

# 11. Como Trabalhar no Godot (Conceitos Básicos)

## 11.1 As três coisas que você vai fazer o tempo todo no Godot

Antes de qualquer tarefa específica, entenda os três blocos de trabalho que se repetem em praticamente toda tarefa de jogabilidade do Planejamento Tático:

- Criar uma cena (.tscn): uma cena é um "arquivo de ambiente ou objeto" — cada um dos 15 ambientes do mapa, o jogador, cada arma, cada guarda é uma cena separada.

- Adicionar nós (nodes) a essa cena: nós são os "blocos de construção" dentro de uma cena — um nó de câmera, um nó de corpo físico (colisão), um nó de luz, um nó de modelo 3D importado.

- Anexar um script (.gd) a um nó: o script é o código GDScript que diz o que aquele nó deve fazer (mover-se, detectar colisão, abrir uma porta).

## 11.2 Passo a passo: criando uma nova cena de ambiente

- No Godot, com o projeto aberto, vá em Cena → Nova Cena (ou clique no botão "+" acima do painel central).

- Escolha o tipo de nó raiz. Para um ambiente (sala), use Node3D (nó 3D genérico, vazio, que vai servir de "pasta" para tudo dentro daquela sala).

- Clique com o botão direito sobre o nó raiz criado e escolha Adicionar Nó Filho para adicionar, por exemplo, uma luz (nó do tipo OmniLight3D ou DirectionalLight3D) ou um modelo importado (MeshInstance3D).

- Salve a cena com Cena → Salvar Cena Como, navegando até a pasta Cenas/ e nomeando o arquivo exatamente como o ambiente (ex.: SalaoPrincipal.tscn), seguindo a convenção de nomenclatura definida no Planejamento Tático.

## 11.3 Passo a passo: importando um modelo 3D .GLB gerado pelo Meshy.ai

- Copie o arquivo .glb baixado do Meshy.ai (ver seção 14) para a pasta Recursos/Artes/ do projeto, usando o gerenciador de arquivos do próprio computador (fora do Godot).

- Volte ao Godot — ele detecta automaticamente o novo arquivo e o importa (aparece o ícone do arquivo no painel Sistema de Arquivos).

- Arraste o arquivo .glb do painel Sistema de Arquivos diretamente para dentro da cena aberta no painel central (ou para dentro da árvore de nós, no painel à direita).

- O modelo aparece como um novo nó na cena — posicione-o usando as setas de movimento que aparecem na viewport 3D (clique e arraste nos eixos coloridos).

## 11.4 Passo a passo: criando e anexando um script GDScript

- Selecione o nó ao qual o script vai se aplicar (por exemplo, o nó do jogador).

- Clique com o botão direito sobre o nó → Anexar Script.

- Confirme o caminho sugerido (deve apontar para a pasta Scripts/) e o nome do arquivo (ex.: Jogador.gd).

- Clique em Criar — o editor de script do Godot abre automaticamente.

- Cole aqui o código já revisado que o Claude escreveu para você (ver seção 12 sobre como pedir esse código ao Claude).

- Salve o script com Ctrl+S (Windows/Linux) ou Cmd+S (macOS).

## 11.5 Rodando e testando dentro do editor

- Com a cena aberta, pressione F6 (ou o botão de "play" com um ícone de cena, no canto superior direito) para rodar apenas aquela cena.

- Pressione F5 (ou o botão de "play" principal) para rodar o jogo a partir da cena principal definida em Projeto → Configurações do Projeto → Aplicação → Executar → Cena Principal.

- Para parar o teste, pressione a tecla Esc ou clique no botão de "parar" (quadrado vermelho) no canto superior direito.

# 12. Como Usar o Claude para Programar o Jogo

O Claude assume a função de "programação sênior" no pipeline de IA do projeto. Ele não escreve dentro do Godot diretamente — você copia o código sugerido por ele e cola no editor de scripts do Godot (seção 11.4).

## 12.1 Passo a passo de uma sessão de programação com o Claude

- Acesse claude.ai e faça login.

- Inicie uma nova conversa.

- Explique o contexto resumido da tarefa: cite o sprint, a seção correspondente do Planejamento Tático e o que já existe no projeto (ex.: "Estou implementando o Sprint 2 do meu jogo em Godot 4.x. Preciso de um sistema genérico de porta/chave: a porta deve ficar bloqueada até o jogador possuir uma chave específica, guardada como flag booleana no meu Singleton EstadoDoJogo.gd").

- Cole trechos de código já existentes que sejam relevantes (por exemplo, o conteúdo atual do EstadoDoJogo.gd), para que o Claude mantenha consistência com o que já foi escrito.

- Peça o código pronto, em GDScript, com comentários explicando cada bloco — importante para quem está aprendendo a programar junto com o projeto.

- Copie o código sugerido para a área de transferência (Ctrl+C / Cmd+C).

- Cole (Ctrl+V / Cmd+V) no editor de scripts do Godot, no arquivo .gd correspondente (seção 11.4).

- Rode o teste (F5 ou F6) e observe o painel inferior de Saída (Output) do Godot em busca de mensagens de erro.

- Se houver erro, copie a mensagem de erro exibida no painel de Saída e cole de volta na conversa com o Claude, pedindo a correção.

Onde encontrar erros no Godot: O painel de Saída do Godot (aba "Saída" na parte inferior da tela) mostra prints e mensagens gerais; a aba "Depurador" ao lado mostra erros de execução com a linha exata do script onde o problema ocorreu — sempre olhe as duas ao testar.

## 12.2 Checklist de revisão antes de aceitar um código gerado pelo Claude

☐  Li e entendi, ainda que de forma geral, o que cada bloco do código faz (mesmo sendo iniciante, tente identificar: onde está a condição, onde está o loop, onde está a variável que guarda o estado).

☐  O código referencia corretamente o Singleton EstadoDoJogo.gd para ler/escrever flags, e não usa variáveis soltas locais para dados que precisam persistir.

☐  Rodei o teste no editor (F5/F6) e não apareceu nenhum erro no painel de Depurador.

☐  O comportamento na tela corresponde ao que era esperado (ex.: a porta realmente ficou bloqueada sem a chave).

# 13. Como Gerar Imagens de Concept Art (Gemini, Meta AI, GPT)

Os prompts já prontos estão no Planejamento Estratégico (Parte II, seção 4, e Parte V, seção 22.4) e no Planejamento Tático (Parte III, seção 9). Esta seção explica apenas como usá-los em cada ferramenta.

## 13.1 Gerando cenários no Gemini

- Acesse gemini.google.com e faça login.

- Clique no campo de mensagem na parte inferior da tela.

- Cole o prompt em inglês correspondente ao ambiente desejado (copiado diretamente do documento tático ou estratégico, sem alterações).

- Envie a mensagem e aguarde a geração da imagem.

- Clique com o botão direito sobre a imagem gerada e escolha Salvar imagem como, salvando na pasta Recursos/Artes/Referencias/ do projeto, com o nome do ambiente (ex.: Biblioteca.png).

- Se a imagem não ficou satisfatória, peça variações digitando "gere mais 3 variações desta imagem, mantendo o mesmo prompt" — isso corresponde ao fluxo recomendado de gerar 4 variações por prompt definido no Planejamento Estratégico.

## 13.2 Gerando personagens na Meta AI

- Acesse o site ou aplicativo oficial da Meta AI e faça login.

- Localize o campo de geração de imagem (pode estar identificado como "Imagine" ou equivalente, dependendo da versão da interface no momento do uso).

- Cole o prompt do personagem desejado (Petric, capanga comum, chefe de segurança).

- Aguarde a geração e salve a imagem escolhida na pasta Recursos/Artes/Referencias/, com o nome do personagem.

## 13.3 Gerando itens, documentos e ícones no GPT (imagens)

- Acesse chat.openai.com e faça login.

- Cole o prompt do item desejado (ex.: o selo de cera da família Ferraz).

- Aguarde a geração da imagem.

- Salve a imagem gerada na pasta Recursos/Artes/Referencias/, com um nome descritivo (ex.: SeloDeCera.png).

Atenção: Todos os prompts do projeto já incluem, ao final, parâmetros técnicos como --ar 16:9 (proporção da imagem). Alguns geradores de imagem não reconhecem esses parâmetros de forma nativa (esse é um padrão originalmente do Midjourney) — se a ferramenta em uso ignorar o parâmetro, ajuste manualmente a proporção da imagem nas opções da própria interface antes de gerar, mantendo o restante do texto do prompt inalterado.

# 14. Como Gerar Modelos 3D com o Meshy.ai

- Acesse meshy.ai e faça login.

- Clique em Create (ou Novo Projeto / Text to 3D / Image to 3D, dependendo da versão da interface).

- Escolha a opção Image to 3D se você já tem uma referência visual aprovada (gerada nas seções 13.1–13.3); escolha Text to 3D se preferir descrever o objeto diretamente em texto, usando como base o prompt já definido para aquele objeto no Planejamento Estratégico.

- Faça o upload da imagem de referência (se estiver usando Image to 3D) ou cole o texto do prompt (se estiver usando Text to 3D).

- Ajuste a opção de qualidade/poligonagem para baixa contagem de polígonos (low poly), conforme o padrão de arte definido no Planejamento Estratégico.

- Clique em Generate (Gerar) e aguarde o processamento — pode levar de alguns segundos a alguns minutos, dependendo da fila do serviço.

- Revise o modelo 3D gerado na pré-visualização oferecida pelo site (é possível girar e dar zoom no modelo).

- Clique em Download e escolha o formato .glb (não escolha .fbx ou .obj — o projeto usa exclusivamente .GLB, conforme definido no Planejamento Estratégico).

- Mova o arquivo .glb baixado para a pasta Recursos/Artes/ do projeto (fora do Godot, pelo gerenciador de arquivos do computador) e depois importe-o na cena correspondente, seguindo o passo a passo da seção 11.3.

Dica para iniciante: Planos gratuitos de ferramentas de geração 3D costumam limitar o número de gerações por mês. Planeje gerar os modelos de cada sprint com antecedência, evitando deixar tudo para o último dia do sprint caso o limite gratuito seja atingido.

# 15. Como Gerar o Vídeo de Abertura e Clímax com o Grok

- Acesse a plataforma onde o Grok está disponível (site oficial ou dentro do aplicativo/site da plataforma X) e faça login.

- Localize a função de geração de vídeo (a nomenclatura exata do recurso pode variar; procure por "vídeo", "Grok Imagine" ou equivalente na interface atual).

- Para a cutscene de abertura, gere cena por cena, seguindo o storyboard de 5 cenas definido no Planejamento Estratégico (Parte III, seção 8): descreva cada cena individualmente no prompt, respeitando a duração indicada.

- Para a cutscene do clímax (obtenção do Livro de Contas), gere uma cena curta e única, descrevendo o momento de abertura do cofre e a retirada do livro, mantendo o mesmo estilo visual cinematográfico frio e dessaturado das demais cenas.

- Baixe cada cena gerada.

- Caso a ferramenta gere clipes separados por cena, uma edição simples de corte e junção é necessária — use um editor de vídeo gratuito (ex.: recursos nativos de edição do sistema operacional, ou serviços de edição online gratuitos) apenas para concatenar os clipes na ordem correta, sem cortes adicionais de conteúdo.

- Exporte o vídeo final em formato .webm ou .mp4, verificando que o tamanho do arquivo fica igual ou abaixo de 15 MB (a maioria dos editores mostra o tamanho estimado antes da exportação; se o arquivo ficar maior, reduza a resolução de exportação ou a taxa de bits/qualidade).

- Mova o arquivo final de vídeo para a pasta Recursos/Sons/ ou uma subpasta Recursos/Video/ criada especificamente para isso.

## 15.1 Integrando o vídeo ao Godot

- No painel Sistema de Arquivos do Godot, confirme que o arquivo de vídeo foi importado automaticamente após ser copiado para a pasta do projeto.

- Crie uma nova cena com um nó do tipo VideoStreamPlayer como raiz.

- Selecione o nó, e no painel de Inspetor (à direita), no campo Stream, clique em vazio e selecione o arquivo de vídeo importado.

- Peça ao Claude (seção 12) o script GDScript que reproduz esse vídeo automaticamente ao abrir o jogo e avança para a tela de seleção de entrada ao terminar.

# 16. Como Gerar Áudio com ElevenLabs e Suno

## 16.1 Sons ambiente e efeitos sonoros curtos (passos, tiros, ranger de portas) — ElevenLabs

- Acesse elevenlabs.io e faça login.

- Localize a seção de geração de efeitos sonoros (geralmente chamada de "Sound Effects" na interface).

- Descreva o som desejado em texto (ex.: "passos furtivos em piso de madeira, gravação em áudio curto e realista").

- Gere e ouça o resultado diretamente no navegador antes de baixar.

- Clique em Download, escolhendo o formato .wav ou .mp3.

- Salve o arquivo na pasta Recursos/Sons/ do projeto, com um nome descritivo (ex.: PassosMadeira.wav).

## 16.2 Trilha e sons ambiente mais longos — Suno

- Acesse suno.com e faça login.

- Descreva o tipo de trilha ou ambiente sonoro desejado (ex.: "ambiente sonoro tenso e sombrio para uma mansão à noite, sem melodia definida, apenas atmosfera").

- Gere o áudio e ouça o resultado.

- Baixe o arquivo gerado e salve-o na pasta Recursos/Sons/, com nome descritivo.

## 16.3 Importando e usando áudio no Godot

- Copie o arquivo de áudio para a pasta Recursos/Sons/ do projeto (fora do Godot).

- No Godot, adicione um nó do tipo AudioStreamPlayer (som 2D geral) ou AudioStreamPlayer3D (som posicional, que fica mais forte perto da fonte) à cena.

- No painel de Inspetor, no campo Stream, selecione o arquivo de áudio importado.

- Marque a opção Autoplay se o som deve tocar automaticamente ao entrar na cena, ou peça ao Claude o script que dispara o som em um evento específico (ex.: ao abrir uma porta).

# 17. Como Usar o Git e o GitHub no Dia a Dia

Este é o fluxo que você repete ao final de cada tarefa concluída, ou pelo menos ao final de cada dia de trabalho — nunca deixe mais de um dia sem salvar o progresso no GitHub.

## 17.1 O ciclo básico: status, add, commit, push

- Abra o terminal (ou o terminal integrado do VS Code, em Terminal → Novo Terminal) e navegue até a pasta do projeto, se ainda não estiver nela.

- Digite git status e pressione Enter — isso mostra quais arquivos foram alterados, criados ou removidos desde o último salvamento no histórico.

- Digite git add . (o ponto significa "todos os arquivos alterados") e pressione Enter — isso prepara essas alterações para serem salvas.

- Digite git commit -m "descrição curta do que foi feito" e pressione Enter — isso salva as alterações no histórico local do computador, com uma mensagem explicando o que mudou (ex.: git commit -m "Sprint 2: sistema de porta e chave implementado").

- Digite git push e pressione Enter — isso envia o histórico local para o GitHub, atualizando o repositório na internet e disparando automaticamente uma nova publicação no Cloudflare Pages.

git status git add . git commit -m "Sprint 2: sistema de porta e chave implementado" git push

## 17.2 Boas mensagens de commit para este projeto

Sempre inicie a mensagem de commit citando o sprint em andamento, seguido de uma descrição curta e específica da tarefa concluída, conforme a convenção sugerida no Planejamento Tático (Parte I, seção 4.1):

- "Sprint 0: estrutura inicial do projeto Godot criada"

- "Sprint 1: movimento em 1ª pessoa e câmera implementados"

- "Sprint 3: enigma da estante giratória na Biblioteca funcionando"

## 17.3 O que fazer se aparecer um erro ao dar git push

O erro mais comum para iniciantes é o repositório remoto (no GitHub) ter uma versão mais nova do que a versão local (por exemplo, se você editou algo diretamente pelo site do GitHub). Nesse caso:

- Digite git pull e pressione Enter — isso baixa as alterações mais recentes do GitHub para o computador antes de enviar as suas.

- Se não houver nenhum conflito, o Git termina o pull automaticamente — repita então o comando git push.

- Se aparecer uma mensagem de "conflito de merge" (merge conflict), abra os arquivos apontados como conflitantes no VS Code — ele destaca visualmente as duas versões conflitantes e oferece botões para aceitar uma delas ou combinar manualmente.

# 18. Como Exportar o Jogo para Web e Publicar no Cloudflare Pages

## 18.1 Exportando do Godot

- Com o projeto aberto no Godot, vá em Projeto → Exportar.

- Se ainda não existir um preset de exportação Web, clique em Adicionar e escolha Web na lista.

- Verifique se os templates de exportação (instalados na Parte I, seção 2.2) estão marcados como válidos (o Godot indica isso automaticamente na mesma tela, com um ícone verde).

- Clique em Exportar Projeto.

- No campo de caminho, navegue até a pasta Exportar/ dentro do projeto (a mesma configurada no Cloudflare Pages na Parte I, seção 7.3) e salve o build ali, sobrescrevendo a versão anterior se já existir uma.

- Aguarde o processo de exportação terminar — o Godot mostra uma barra de progresso.

## 18.2 Publicando a nova versão

- Siga o ciclo git add / git commit / git push descrito na seção 17.1, incluindo agora os novos arquivos da pasta Exportar/.

- Aguarde de 1 a 3 minutos — o Cloudflare Pages detecta automaticamente o novo push e publica a versão atualizada.

- Acesse o link público fornecido pelo Cloudflare Pages (visível no painel Workers & Pages, na página do projeto) para conferir se a atualização já está no ar.

Onde encontrar o link do jogo: O link público do Cloudflare Pages costuma seguir o formato nome-do-projeto.pages.dev. É esse link que será compartilhado com playtesters (Parte V) e, futuramente, divulgado publicamente no lançamento (Parte VI).

PARTE III — CHECKLISTS OPERACIONAIS POR SPRINT

Cada checklist abaixo transforma o backlog do Planejamento Tático (Parte IV daquele documento) em passos marcáveis, remetendo à seção da Parte II deste documento que explica como executar cada um. Imprima ou copie o checklist do sprint atual para o seu quadro de tarefas.

# 19. Sprint 0 — Pré-produção

## Checklist — Sprint 0: Pré-produção

Semanas: Semana 1

☐  Gerar as 6 imagens de cenário originais do GDD no Gemini (seção 13.1).

☐  Gerar as 3 imagens de personagem originais do GDD na Meta AI (seção 13.2).

☐  Gerar as 11 imagens complementares de ambiente definidas no Planejamento Tático no Gemini (seção 13.1).

☐  Gerar a imagem do selo de cera da família Ferraz no GPT (seção 13.3).

☐  Salvar todas as imagens aprovadas em Recursos/Artes/Referencias/, com nomes descritivos.

☐  Gerar a cutscene de abertura no Grok, cena por cena, seguindo o storyboard de 5 cenas (seção 15).

☐  Confirmar que o vídeo final está em .webm ou .mp4 e pesa até 15 MB.

☐  Criar o projeto Godot vazio dentro da pasta clonada do GitHub (Parte I, seção 5), com a estrutura de pastas completa (Parte I, seção 6).

☐  Criar o arquivo Scripts/EstadoDoJogo.gd vazio, com um comentário para cada categoria de flag da tabela de estado do Planejamento Estratégico (Parte III, seção 14).

☐  Configurar o EstadoDoJogo.gd como Autoload em Projeto → Configurações do Projeto → Autoload, apontando para o script criado.

☐  Decidir e registrar por escrito (em um arquivo de texto simples, ex.: Documentacao/Decisoes.md) o tom narrativo do jogo e a motivação de Petric.

☐  Montar a matriz de portas/chaves/enigmas em uma planilha simples (Google Sheets ou Excel) e verificar manualmente, linha a linha, que todas as 5 entradas alcançam o Escritório.

☐  Fazer o primeiro commit e push do projeto (seção 17.1).

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 11 ("Sprint 0 — Pré-produção") para o objetivo completo e os critérios de aceite de cada item.

# 20. Sprint 1 — Base Funcional e Modo Dedução

## Checklist — Sprint 1: Base Funcional e Modo Dedução

Semanas: Semanas 2–3

☐  Pedir ao Claude o script de movimentação em 1ª pessoa (WASD no PC, botões virtuais no celular) — seção 12.1.

☐  Criar a cena Jogador.tscn com um nó CharacterBody3D como raiz, um nó Camera3D como filho, e anexar o script recebido do Claude — seção 11.2 e 11.4.

☐  Testar o movimento dentro do editor com F6 — seção 11.5.

☐  Criar uma cena de teste simples ("caixa cinza": um chão e quatro paredes básicas) para validar a colisão sem depender de nenhum ambiente final.

☐  Configurar o preset de exportação Web em Projeto → Exportar — seção 18.1.

☐  Exportar o primeiro build de teste para a pasta Exportar/ e publicar via git push — seção 18.2.

☐  Acessar o link do Cloudflare Pages e confirmar que o jogador anda e colide corretamente, tanto em um navegador desktop quanto em um navegador de celular.

☐  Pedir ao Claude a primeira versão do Modo Dedução (highlight temporário de objetos com cooldown) — seção 12.1.

☐  Testar o Modo Dedução na cena de teste, ativando a habilidade e observando o cooldown.

☐  Pedir ao Claude o primeiro teste de regressão automatizado (colisão e exportação) e salvá-lo conforme instruído por ele.

☐  Commit e push de todas as alterações do sprint.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 11 ("Sprint 1").

# 21. Sprint 2 — Sistemas Genéricos e Salão Principal

## Checklist — Sprint 2: Sistemas Genéricos e Salão Principal

Semanas: Semanas 4–5

☐  Pedir ao Claude o sistema genérico de porta/chave (bloqueio por flag booleana no EstadoDoJogo.gd) — seção 12.1.

☐  Pedir ao Claude o sistema base de guardas (máquina de estados Calmo/Suspeito/Alerta, patrulha fixa, cone de visão) — seção 12.1.

☐  Gerar o modelo 3D do Salão Principal no Meshy.ai a partir da referência aprovada no Sprint 0 — seção 14.

☐  Importar o modelo no Godot e montar a cena SalaoPrincipal.tscn — seção 11.3.

☐  Adicionar os 4 guardas de ronda à cena, cada um com o script de patrulha, e configurar suas rotas fixas.

☐  Configurar as 4 chaves (Bronze, Copa, Ferro, Dourada) como itens colecionáveis carregados pelos guardas correspondentes.

☐  Configurar as 4 portas exteriores do Salão com o sistema genérico de porta/chave.

☐  Testar entrando pelas 4 portas exteriores e confirmando que as 4 chaves podem ser obtidas em qualquer ordem.

☐  Escrever (com apoio do Claude) o teste de regressão de porta/chave e de patrulha de guarda.

☐  Executar o Gate de Sistemas Centrais: confirmar estabilidade com múltiplos guardas simultâneos antes de seguir para o Sprint 3 (ver Planejamento Tático, Parte V, seção 16).

☐  Commit e push de todas as alterações do sprint.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 11 ("Sprint 2").

# 22. Sprint 3 — Biblioteca, Cozinha e Quarto de Armas

## Checklist — Sprint 3: Biblioteca, Cozinha e Quarto de Armas

Semanas: Semanas 6–7

☐  Pedir ao Claude o sistema genérico de enigma (validação de sequência/combinação, reutilizável) — seção 12.1.

☐  Gerar os modelos 3D de Biblioteca, Cozinha e Quarto de Armas no Meshy.ai — seção 14.

☐  Montar as 3 cenas correspondentes no Godot — seção 11.2/11.3.

☐  Implementar o Enigma da Estante Giratória na Biblioteca usando o sistema genérico de enigma.

☐  Implementar a galeria de retratos da Biblioteca (pista do código do cofre), com datas visíveis apenas em Modo Dedução.

☐  Implementar o Enigma do Assoalho na Cozinha e a passagem para a Adega Secreta.

☐  Implementar a arma-pista do Quarto de Armas com o calibre gravado, visível em Modo Dedução.

☐  Gerar os sons ambiente dos 3 cômodos no ElevenLabs/Suno e importá-los nas cenas — seção 16.

☐  Testar manualmente se os 4 cômodos-satélite do térreo (Biblioteca, Cozinha, Quarto de Armas e o já existente Escritório vazio, se aplicável) são alcançáveis a partir de qualquer entrada já implementada.

☐  Executar o Gate de Reachability Parcial (ver Planejamento Tático, Parte V, seção 16).

☐  Commit e push de todas as alterações do sprint.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 12 ("Sprint 3").

# 23. Sprint 4 — Escritório, Cofre e Sequência Final

## Checklist — Sprint 4: Escritório, Cofre e Sequência Final

Semanas: Semanas 8–9

☐  Pedir ao Claude a lógica do cofre (leitura do código de 4 dígitos e animação de abertura) — seção 12.1.

☐  Pedir ao Claude o gatilho de alerta geral (mudança simultânea de todos os guardas do andar para Alerta) — seção 12.1.

☐  Gerar o modelo 3D do Escritório no Meshy.ai e montar a cena — seções 14 e 11.3.

☐  Configurar a Chave Dourada como pré-requisito de acesso à porta do Escritório.

☐  Testar a sequência completa: chave → código já obtido na Biblioteca → abrir cofre → pegar livro → alerta geral disparado.

☐  Gerar a cutscene curta de clímax no Grok e integrá-la ao momento exato da retirada do livro — seção 15.1.

☐  Testar o sistema de save/load neste ponto do jogo: salvar após obter o livro, fechar o jogo, reabrir e confirmar que todas as flags foram restauradas corretamente.

☐  Escrever (com apoio do Claude) o teste de regressão da condição de vitória parcial e do save/load.

☐  Commit e push de todas as alterações do sprint.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 12 ("Sprint 4").

# 24. Sprint 5 — Primeiro Andar Completo

## Checklist — Sprint 5: Primeiro Andar Completo

Semanas: Semanas 10–11

☐  Gerar os modelos 3D do Corredor Central, Suíte Grande, Suíte 2 e Suíte 3 no Meshy.ai — seção 14.

☐  Montar as 4 cenas no Godot — seção 11.2/11.3.

☐  Adicionar os 3 guardas de ronda do corredor, com suas rotas de patrulha.

☐  Configurar as 3 chaves das suítes como loot dos guardas correspondentes.

☐  Implementar o Enigma da Balança de Latão na Suíte 3, usando os pesos das outras suítes e o calibre-pista do Quarto de Armas (Sprint 3).

☐  Implementar a Chave da Escada Caracol escondida na caixa de joias da Suíte Grande (interação direta, não coleta automática).

☐  Gerar os sons ambiente das suítes e do corredor e importá-los — seção 16.

☐  Testar a reachability do Primeiro Andar completo a partir do Salão Principal, a partir de qualquer uma das 5 entradas já validadas.

☐  Commit e push de todas as alterações do sprint.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 13 ("Sprint 5").

# 25. Sprint 6 — Sótão e Porão Completos

## Checklist — Sprint 6: Sótão e Porão Completos

Semanas: Semanas 12–13

☐  Pedir ao Claude a regra de subida com enigma / descida com alavanca simples, reutilizável para as 7 passagens — seção 12.1.

☐  Pedir ao Claude a flag zona_proibida_guardas=true para Porão e Sótão — seção 12.1.

☐  Gerar os modelos 3D das 2 salas do Sótão e das 3 áreas do Porão no Meshy.ai — seção 14.

☐  Montar as 5 cenas no Godot — seção 11.2/11.3.

☐  Implementar o Enigma do Cata-vento (Sala 1 do Sótão) e a reabertura do alçapão externo.

☐  Implementar a Chave Antiga e o lado superior do Enigma da Lareira do Salão (Sala 2 do Sótão).

☐  Implementar o lado interno do Enigma da Pedra Antiga na Adega Secreta, e as áreas de Câmara de Provisões e Túnel Inacabado.

☐  Pedir ao Claude (ou a um LLM de propósito geral) os textos de lore opcionais do Túnel Inacabado e da Câmara de Provisões, e inseri-los como itens de documento colecionável no jogo.

☐  Escrever (com apoio do Claude) o teste de regressão de zona_proibida_guardas e da lógica de subida/descida das 7 passagens.

☐  Commit e push de todas as alterações do sprint.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 13 ("Sprint 6").

# 26. Sprint 7 — Integração das Entradas e Reachability Final

## Checklist — Sprint 7: Integração das Entradas e Reachability Final

Semanas: Semanas 14–15

☐  Pedir ao Claude a tela de seleção pós-vídeo com as 5 entradas como silhuetas ao redor da planta da mansão — seção 12.1.

☐  Integrar a cutscene de abertura (Sprint 0) ao fluxo do jogo, terminando exatamente na tela de seleção — seção 15.1.

☐  Testar cada uma das 5 entradas individualmente, confirmando que cada uma carrega o ambiente correto com o guarda/enigma correspondente já ativo.

☐  Executar o teste de reachability automatizado cobrindo as 5 entradas, as 13 portas com chave e as 7 passagens secretas — ver Parte V, seção 27, deste documento para o passo a passo do teste.

☐  Organizar e conduzir o playtest cego com pelo menos uma pessoa fora da equipe, cobrindo ao menos 2 das 5 entradas — ver Parte V, seção 28, deste documento.

☐  Fazer o checklist de coerência visual: revisar os 15 ambientes lado a lado com a paleta wine/dourado/preto definida no Planejamento Estratégico.

☐  Executar o Gate de Reachability Final (ver Planejamento Tático, Parte V, seção 16).

☐  Commit e push de todas as alterações do sprint.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 14 ("Sprint 7").

# 27. Sprint 8 — Polimento e Lançamento

## Checklist — Sprint 8: Polimento e Lançamento

Semanas: Semanas 16–17

☐  Ajustar, com apoio do Claude, a quantidade de munição, a agressividade dos guardas em Alerta e o tempo de recarga do Modo Dedução, com base no feedback do playtest cego do Sprint 7.

☐  Gerar e importar os sons e efeitos finais ainda faltantes (tiros, alertas de guarda, abertura do cofre) — seção 16.

☐  Conferir o tamanho final do build exportado (Projeto → Exportar) e confirmar que fica em até 30 MB.

☐  Testar o jogo publicado em pelo menos 2 modelos de celular distintos e 2 navegadores desktop distintos — ver Parte V, seção 29, deste documento.

☐  Rodar a suíte completa de testes de regressão acumulada desde o Sprint 1 antes da publicação final.

☐  Seguir o checklist de publicação final da Parte VI deste documento.

☐  Divulgar o link público do Cloudflare Pages.

Referência tática: Ver Planejamento Tático, Parte IV, seção 14 ("Sprint 8").

PARTE IV — ROTINA DIÁRIA E SEMANAL DE TRABALHO

# 28. Rotina de uma Sessão de Trabalho

Siga esta sequência sempre que sentar para trabalhar no projeto, independentemente do sprint em andamento:

- Abra o VS Code com a pasta do projeto (Parte I, seção 8.3) e rode git pull no terminal, para garantir que está partindo da versão mais recente.

- Abra o Godot e, no Gerenciador de Projetos, selecione o projeto MansaoDaMafia para abri-lo.

- Consulte o checklist do sprint atual (Parte III deste documento) e escolha o próximo item não marcado.

- Vá até a seção correspondente da Parte II deste documento para relembrar o passo a passo daquela ferramenta específica.

- Execute a tarefa.

- Teste a tarefa isoladamente (F5/F6 no Godot, ou reprodução direta no site da ferramenta de IA usada).

- Marque o item como concluído no checklist do sprint.

- Ao final da sessão (não apenas ao final do dia), rode o ciclo git add / git commit / git push (Parte II, seção 17.1) com uma mensagem descritiva.

Atenção: Nunca encerre uma sessão de trabalho sem rodar o git push, mesmo que a tarefa esteja incompleta. Um commit com a mensagem "WIP: nome da tarefa" (Work In Progress) é preferível a perder o trabalho por falta de backup.

# 29. Rotina de Fim de Sprint

- Revise o checklist completo do sprint (Parte III) e confirme que todos os itens estão marcados.

- Compare o resultado obtido com o "Entregável do sprint" descrito no Planejamento Tático (Parte IV daquele documento) para o sprint em questão.

- Se o sprint tiver um Gate de controle associado (Sprints 2 e 7, conforme Planejamento Tático, Parte V, seção 16), execute-o formalmente antes de iniciar o próximo sprint.

- Faça uma retrospectiva curta de 15 a 20 minutos, por escrito (no mesmo arquivo Documentacao/Decisoes.md do Sprint 0): o que a IA acelerou bem, onde exigiu mais correção manual, o que ajustar no próximo sprint.

- Confirme visualmente, acessando o link do Cloudflare Pages, que a versão publicada reflete o trabalho do sprint recém-concluído.

PARTE V — COMO TESTAR O JOGO, PASSO A PASSO

# 30. Como Fazer o Teste de Reachability Manualmente

"Reachability" significa "alcançabilidade": confirmar que não existe nenhuma chave ou passagem presa atrás de si mesma, impedindo o jogador de progredir. Antes de existir um script automatizado (que o Claude pode ajudar a escrever a partir do Sprint 7), o teste pode e deve ser feito manualmente desde o Sprint 0.

## 30.1 Passo a passo do teste manual em planilha (Sprint 0)

- Abra uma planilha (Google Sheets ou Excel) e crie uma coluna para cada entrada (Porta da Frente, Portas Laterais, Porta dos Fundos, Passagem Secreta do Porão, Paraquedas no Sótão).

- Para cada entrada, liste em ordem: qual ambiente é alcançado primeiro, quais chaves ficam disponíveis a partir dali, e quais novos ambientes essas chaves destrancam.

- Continue a cadeia até alcançar o Escritório (Chave Dourada) e confirmar que o código do cofre (Biblioteca) também é alcançável na mesma cadeia.

- Se qualquer entrada não alcançar o Escritório, revise a matriz de portas e chaves do Planejamento Estratégico (Parte III, seção 11.2) em busca do elo que falta.

## 30.2 Passo a passo do teste manual dentro do jogo (a partir do Sprint 2)

- Rode o jogo (F5) a partir de uma das 5 entradas.

- Jogue normalmente, sem consultar respostas prontas, anotando cada chave e cada enigma resolvido.

- Confirme que consegue chegar ao Escritório e completar a sequência do cofre.

- Repita o processo a partir de cada uma das outras 4 entradas, em sessões separadas.

# 31. Como Conduzir o Playtest Cego do Sprint 7

- Escolha uma pessoa que nunca viu o mapa do jogo nem os documentos de planejamento ("cega" em relação ao design).

- Envie a essa pessoa apenas o link público do Cloudflare Pages, sem instruções adicionais sobre onde procurar pistas.

- Peça para a pessoa jogar em voz alta (ou narrando por chamada de vídeo/áudio) o que está pensando enquanto joga, sem que você dê dicas.

- Anote, para cada enigma, se a pessoa encontrou a pista via Modo Dedução ou se tentou resolver por tentativa e erro sem entender a lógica.

- Ao final, pergunte diretamente: "Houve algum momento em que você travou e não sabia o que fazer a seguir?" — anote esses pontos como candidatos a ajuste no Sprint 8.

- Repita o processo com uma segunda pessoa, se possível, escolhendo uma entrada diferente da usada no primeiro playtest.

Por que este teste existe: O objetivo deste teste, definido no Planejamento Estratégico, é garantir que nenhum enigma seja resolvido apenas por tentativa e erro — toda pista deve ser encontrável em Modo Dedução. Se isso não acontecer, o ajuste é uma tarefa a mais no Sprint 8.

# 32. Como Testar em Múltiplos Celulares e Navegadores (Sprint 8)

- Acesse o link público do Cloudflare Pages a partir de pelo menos 2 modelos de celular diferentes (por exemplo, pedindo emprestado a um amigo ou familiar, ou usando um celular Android e um iPhone, se disponíveis).

- Em cada celular, teste: os botões virtuais aparecem corretamente, o movimento por toque funciona, o texto está legível na tela.

- No computador, repita o acesso ao link em pelo menos 2 navegadores diferentes (por exemplo, Google Chrome e Mozilla Firefox).

- Em cada navegador desktop, teste: o jogo carrega dentro de poucos segundos, os controles de teclado e mouse respondem corretamente, não há travamentos perceptíveis.

- Anote qualquer diferença de comportamento entre os dispositivos testados e leve esses pontos ao Claude para ajuste de código, se necessário.

PARTE VI — CHECKLIST DE PUBLICAÇÃO FINAL

# 33. Antes de Divulgar o Link Publicamente

☐  Todos os itens do checklist do Sprint 8 (Parte III, seção 27) estão marcados.

☐  O build final foi exportado do Godot (Parte II, seção 18.1) e publicado via git push (Parte II, seção 18.2).

☐  O link público foi testado em pelo menos 2 celulares e 2 navegadores desktop distintos (Parte V, seção 32).

☐  O jogo foi jogado do início ao fim, por pelo menos uma pessoa da equipe, sem erros que impeçam a conclusão.

☐  A suíte completa de testes de regressão (acumulada desde o Sprint 1) foi executada uma última vez sem falhas.

☐  O tamanho do build está confirmado em até 30 MB.

# 34. Passo a Passo de Divulgação

- Copie o link público do Cloudflare Pages (formato nome-do-projeto.pages.dev).

- Compartilhe o link com um pequeno grupo de conhecidos antes de uma divulgação mais ampla, coletando um último round de feedback informal.

- Se desejar, publique uma página no Itch.io (ver Planejamento Estratégico, Parte VI, seção 25.3) apontando para o mesmo link ou hospedando uma versão para PC/download, mais adiante.

- Divulgue o link em redes sociais ou comunidades relevantes de jogos gratuitos no navegador, mencionando que o jogo roda tanto em celular quanto em PC pelo mesmo link.

Depois do lançamento: A partir daqui, qualquer atualização futura do jogo segue exatamente o mesmo fluxo usado durante todo o desenvolvimento: editar no Godot, exportar, git add/commit/push. O jogador que já tem o link salvo verá a versão nova automaticamente na próxima vez que acessar.

PARTE VII — GLOSSÁRIO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS

# 35. Glossário de Termos Técnicos

| Termo | Explicação em linguagem simples |
| --- | --- |
| Cena (.tscn) | Um arquivo do Godot que representa um ambiente, personagem ou objeto — como uma "página" separada do jogo. |
| Nó (node) | Um bloco de construção dentro de uma cena (câmera, luz, corpo físico, modelo 3D). |
| Script (.gd) | Um arquivo de código GDScript anexado a um nó, dizendo o que ele deve fazer. |
| Singleton / Autoload | Um script especial que fica sempre carregado durante todo o jogo, acessível de qualquer cena — usado aqui para o EstadoDoJogo.gd. |
| Flag booleana | Uma variável que só pode valer "verdadeiro" ou "falso" — usada para marcar, por exemplo, se uma porta está destrancada. |
| Repositório | A pasta do projeto guardada na internet (no GitHub), com histórico de versões. |
| Commit | Um "ponto de salvamento" no histórico do projeto, com uma mensagem explicando o que mudou. |
| Push | O ato de enviar os commits salvos localmente para o repositório na internet (GitHub). |
| Pull | O ato de baixar para o computador as alterações mais recentes que estão no GitHub. |
| Build | A versão "compilada", pronta para rodar, do jogo — neste projeto, o build Web fica na pasta Exportar/. |
| Deploy | O ato de publicar um build na internet — feito automaticamente pelo Cloudflare Pages a cada push. |
| Prompt | O texto de instrução enviado a uma ferramenta de IA para gerar algo (código, imagem, vídeo, áudio). |
| Reachability | A garantia de que todo conteúdo do jogo pode ser alcançado, sem chaves presas atrás de si mesmas. |
| Playtest cego | Um teste feito por alguém que não conhece o design do jogo, para validar se os enigmas fazem sentido sem dicas externas. |
| GDScript | A linguagem de programação própria do Godot, parecida com Python. |
| .GLB | Formato de arquivo de modelo 3D usado neste projeto, que guarda geometria, textura e material em um único arquivo. |

# 36. Problemas Comuns e Soluções

## 36.1 "O Godot não abre / trava ao abrir"

- Confirme que baixou a versão Standard (não a .NET) da linha 4.x, conforme instruído na Parte I, seção 2.1.

- Reinicie o computador e tente abrir novamente — em alguns sistemas, uma primeira tentativa falha por conflito temporário de permissões.

- No Linux/macOS, confirme que o arquivo tem permissão de execução (Parte I, seção 2.1).

## 36.2 "Não consigo exportar para Web / a opção Web não aparece"

- Volte à Parte I, seção 2.2, e confirme que os templates de exportação foram baixados e instalados.

- Reinicie o Godot depois de instalar os templates, caso ainda não tenha feito isso.

## 36.3 "git push dá erro"

- Leia a mensagem de erro exibida no terminal — na grande maioria dos casos ela já indica o comando sugerido para corrigir.

- Se a mensagem mencionar que o repositório remoto tem alterações que você não tem localmente, siga o passo a passo da Parte II, seção 17.3 (git pull antes do push).

- Se a mensagem for sobre autenticação ("permission denied" ou similar), confirme que está logado corretamente no GitHub pelo VS Code ou terminal, e gere um token de acesso pessoal nas configurações de segurança do GitHub, se solicitado pela plataforma.

## 36.4 "O jogo publicado no Cloudflare Pages mostra tela em branco"

- Confirme que o build foi realmente exportado para dentro da pasta Exportar/ antes do git push (Parte II, seção 18.1).

- Confirme, no painel do Cloudflare Pages, se o campo Diretório de saída de build está configurado exatamente como Exportar (Parte I, seção 7.3).

- Abra o navegador, clique com o botão direito na página em branco e escolha Inspecionar (ou pressione F12), veja a aba Console em busca de mensagens de erro, e leve essa mensagem ao Claude para diagnóstico.

## 36.5 "A imagem/vídeo/áudio gerado pela IA não ficou bom"

- Gere novamente com o mesmo prompt — a maioria das ferramentas de IA generativa produz resultados diferentes a cada tentativa, mesmo com o texto idêntico.

- Ajuste pequenos detalhes do prompt (por exemplo, trocar "dim" por "very dark") mantendo a estrutura geral, conforme o padrão profissional definido no Planejamento Estratégico.

- Consulte as Notas Técnicas de Uso do Planejamento Estratégico (Parte II, seção 4.3) para o negative prompt sugerido, que ajuda a evitar resultados de baixa qualidade.

## 36.6 "O Claude sugeriu um código que não funciona"

- Copie a mensagem de erro exata mostrada no painel de Depurador do Godot (Parte II, seção 12.1) e cole de volta na conversa com o Claude.

- Explique também o que você esperava que acontecesse e o que aconteceu de fato — quanto mais específico, melhor a correção sugerida.

- Nunca aceite uma correção sem testar — repita o ciclo de teste (F5/F6) até o comportamento estar correto.

SÍNTESE: A CADEIA COMPLETA DE PLANEJAMENTO

# 37. Como os Três Documentos se Conectam

| Documento | Responde à pergunta | Conteúdo principal |
| --- | --- | --- |
| Planejamento Estratégico | O quê e por quê? | Conceito, narrativa, mapa, sistemas de jogo, pipeline de IA, cronograma macro. |
| Planejamento Tático | Quando e com qual critério? | 9 sprints detalhados por disciplina, fichas de atmosfera completas, prompts complementares, gates de controle. |
| Planejamento Operacional (este documento) | Como, exatamente, passo a passo? | Instalação e configuração de ferramentas, manual de uso de cada ferramenta, checklists diários por sprint, rotina de trabalho, testes e publicação. |

Com os três documentos em mãos, o projeto Mansão da Máfia tem uma cadeia completa e rastreável: da visão de jogo até o clique exato que publica o link final. Boa sorte com o desenvolvimento — e lembre-se de marcar cada checklist conforme avança.