PLANEJAMENTO TÁTICO DO JOGO

MANSÃO DA MÁFIA

— Em Busca do Livro de Contas —

Do Escopo à Execução: Sprints, Ambientes e Produção Detalhados

Documento derivado do Planejamento Estratégico do Jogo — Mansão da Máfia (versão consolidada 1.0)

Versão tática 1.0

Data: 14/09/2026

Pipeline de IA de produção: Claude (programação) · Grok (vídeo) · Meta AI, Gemini e GPT (imagens)

Finalidade deste documento

Traduzir o planejamento estratégico em ações executáveis: sprints detalhados, papéis, ambientes remapeados, prompts pendentes e critérios de aceite — servindo de base para o Planejamento Operacional (checklists diários e processo de execução).

# Sumário

Sumário	2

Introdução	4

Estrutura deste documento	4

1. Objetivo e Escopo deste Documento	5

2. Papéis e Responsabilidades	5

3. Definition of Ready e Definition of Done	5

3.1 Definition of Ready (antes de iniciar uma tarefa)	5

3.2 Definition of Done (para encerrar uma tarefa)	6

4. Convenções de Execução	6

4.1 Convenção de Nomenclatura de Cenas e Scripts	6

4.2 Convenção de Board Tático	6

5. Identificação do 15º Ambiente e Mapa Tático Completo	7

5.1 Mapa Tático Completo (15 ambientes)	7

6. Estrutura em Três Atos Remapeada aos 15 Ambientes	8

7. Fichas de Atmosfera dos Ambientes Ainda Não Descritos	9

7.1 Jardim / Entorno Externo	9

7.2 Quarto de Armas e Munições	9

7.3 Corredor Central (Primeiro Andar)	9

7.4 Suíte Grande	9

7.5 Suíte 2	10

7.6 Suíte 3	10

7.7 Sótão — Sala 1 (Depósito de Móveis Antigos)	10

7.8 Sótão — Sala 2 (Quarto Selado)	10

7.9 Adega Secreta (Porão)	10

7.10 Câmara de Provisões (Porão)	10

7.11 Túnel Inacabado (Porão)	11

8. Distribuição Tática de Combate, Enigma e Recompensa por Ambiente	12

9. Prompts de Concept Art Complementares (Gemini — Cenários)	14

10. Notas Táticas de Uso dos Prompts Complementares	15

11. Sprints de Pré-produção e Base Técnica	16

Sprint 0 — Pré-produção	16

Sprint 1 — Base Funcional e Modo Dedução	17

Sprint 2 — Sistemas Genéricos e Salão Principal	17

12. Sprints de Conteúdo do Térreo e Clímax	19

Sprint 3 — Biblioteca, Cozinha e Quarto de Armas	19

Sprint 4 — Escritório, Cofre e Sequência Final	19

13. Sprints de Expansão Vertical	21

Sprint 5 — Primeiro Andar Completo	21

Sprint 6 — Sótão e Porão Completos	21

14. Sprints de Integração e Lançamento	23

Sprint 7 — Integração das Entradas e Reachability Final	23

Sprint 8 — Polimento e Lançamento	23

15. Plano de QA por Sprint	25

16. Pontos de Controle (Gates) entre Sprints	25

17. Quadro Semana a Semana	26

18. Resumo Tático Executivo	27

19. Insumos para o Planejamento Operacional	27

# Introdução

Este Planejamento Tático parte do Planejamento Estratégico do Jogo — Mansão da Máfia (versão consolidada 1.0) e o transforma em um plano de execução: quem faz o quê, em que ordem, com qual critério de aceite e qual entregável ao final de cada sprint.

O documento estratégico definiu o "o quê" e o "por quê" do projeto — conceito, narrativa, mapa de 4 andares, sistemas de guarda/chave/enigma, cronograma macro de 9 sprints e pipeline de IA. Este documento tático define o "como" e "em que ordem": remapeia a narrativa e a direção de arte para os 15 ambientes reais do mapa definitivo (resolvendo pendências deixadas na Parte VII do documento estratégico), detalha cada um dos 9 sprints em tarefas por disciplina com critérios de aceite verificáveis, e organiza tudo em um cronograma semana a semana.

Este documento não substitui o Planejamento Estratégico — ele o referencia constantemente e deve ser lido como sua continuação direta. Também não é o Planejamento Operacional: não descreve checklists de uso diário de ferramentas, configuração de ambiente ou rotina de commits linha a linha — esse é o próximo documento da cadeia, indicado na Parte VII deste plano.

### Estrutura deste documento

- Parte I — Fundamentos do Planejamento Tático (papéis, padrões de aceite, convenções)

- Parte II — Remapeamento Narrativo e Ambiental para os 15 Ambientes

- Parte III — Plano Tático de Produção de Arte (prompts complementares)

- Parte IV — Detalhamento Tático dos 9 Sprints

- Parte V — Qualidade, Testes e Pontos de Controle

- Parte VI — Cronograma Tático Consolidado (semana a semana)

- Parte VII — Síntese e Transição para o Planejamento Operacional

PARTE I — FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO TÁTICO

# 1. Objetivo e Escopo deste Documento

Garantir que cada uma das nove entregas macro definidas no cronograma estratégico (Sprints 0 a 8) possa ser executada sem ambiguidade: com tarefas nomeadas, disciplina responsável, critério de aceite objetivo e um entregável verificável ao final do sprint. O escopo cobre também duas lacunas explícitas deixadas pelo documento estratégico — o remapeamento da estrutura em três atos e das fichas de atmosfera para os 15 ambientes reais, e a produção dos prompts de concept art ainda não escritos.

# 2. Papéis e Responsabilidades

O projeto é executado por uma equipe enxuta (idealmente um desenvolvedor humano na função de direção) apoiada por um pipeline de IA especializado por disciplina. Ainda assim, definir papéis funcionais claros — mesmo que uma única pessoa acumule várias funções — evita ambiguidade sobre quem aprova o quê.

| Papel funcional | Responsável | Principais decisões |
| --- | --- | --- |
| Direção de Projeto | Desenvolvedor(a) humano(a) | Prioriza backlog, aprova entregáveis de cada sprint, decide sobre pontos em aberto (tom narrativo, motivação de Petric). |
| Programação Sênior | Claude | Arquitetura Godot, sistemas centrais (estado, guardas, porta/chave, enigma), testes de regressão. |
| Direção de Arte | Desenvolvedor(a) humano(a) + Gemini / Meta AI / GPT | Curadoria das gerações de IA contra a paleta e atmosfera definidas na Parte II; aprovação final de assets. |
| Vídeo e Cinemática | Grok | Geração da cutscene de abertura e da cutscene do clímax. |
| Áudio | ElevenLabs / Suno + curadoria humana | Sons ambiente, passos, tiros, alertas de guarda por andar. |
| Roteiro e Documentos Colecionáveis | LLM de propósito geral + curadoria humana | Bilhetes, cartas, jornais que sustentam a lore sem exigir leitura obrigatória. |
| QA / Testes | Desenvolvedor(a) humano(a) + IA de teste exploratório | Execução dos testes de regressão e de reachability ao fim de cada sprint relevante. |

Nota tática: Mesmo em equipe de uma pessoa, recomenda-se "vestir" cada papel conscientemente ao revisar uma entrega de IA — perguntar "isso passaria na curadoria do Diretor de Arte?" é diferente de "isso passaria no QA?". Essa disciplina reduz a chance de aprovações automáticas por cansaço.

# 3. Definition of Ready e Definition of Done

## 3.1 Definition of Ready (antes de iniciar uma tarefa)

- A tarefa referencia explicitamente a seção correspondente do Planejamento Estratégico (mapa, sistema de guardas, matriz de chaves, etc.).

- O prompt de IA (quando aplicável) já existe e foi validado na Parte III deste documento ou no Planejamento Estratégico.

- As dependências de outras tarefas do mesmo sprint estão identificadas (ver "Dependências" de cada sprint, Parte IV).

## 3.2 Definition of Done (para encerrar uma tarefa)

- Saída de IA (código, arte, áudio, texto) revisada por curadoria humana antes do commit — nenhuma saída de IA é aceita sem revisão (herdado da Parte II, seção 5.2, do Planejamento Estratégico).

- Testado manualmente em pelo menos um navegador desktop e uma sessão mobile, quando a tarefa afeta jogabilidade.

- Sem regressão nos testes automatizados já existentes até aquele sprint.

- Versionado (commit + push) com mensagem descritiva referenciando o sprint e a tarefa.

# 4. Convenções de Execução

## 4.1 Convenção de Nomenclatura de Cenas e Scripts

Cada ambiente do mapa (Parte II, seção 5) corresponde a exatamente uma cena Godot (.tscn) com o mesmo nome em CamelCase, e cada sistema central corresponde a um script único referenciado pelo Singleton EstadoDoJogo.gd, conforme já definido no Planejamento Estratégico (Parte III, seção 14).

## 4.2 Convenção de Board Tático

Recomenda-se um quadro Kanban com quatro colunas — Backlog do Sprint, Em Progresso, Em Revisão (curadoria), Concluído — populado diretamente a partir das tabelas de backlog de cada sprint na Parte IV. O detalhamento operacional de como configurar esse quadro (ferramenta, campos, automações) fica para o Planejamento Operacional.

PARTE II — REMAPEAMENTO NARRATIVO E AMBIENTAL PARA OS 15 AMBIENTES

Esta parte resolve os pontos em aberto sinalizados na Parte VII do Planejamento Estratégico: o remapeamento da estrutura em três atos, a identificação do 15º ambiente, as fichas de atmosfera ainda não escritas e a distribuição tática de combate/enigma/recompensa para todo o mapa definitivo.

# 5. Identificação do 15º Ambiente e Mapa Tático Completo

O Projeto Definitivo (v3.0) declara 15 ambientes distintos, mas descreve nominalmente apenas 14: 2 salas no Sótão, o corredor e 3 suítes no Primeiro Andar, 5 salas no Térreo e 3 áreas no Porão. A análise tática identifica o 15º ambiente como o Jardim / Entorno Externo — a área ao redor da mansão onde ficam as cinco entradas, os oito guardas externos (2 por entrada, exceto as duas entradas sem guarda) e o enigma da Pedra Antiga (Parte III do Planejamento Estratégico, seção 12), hoje descrito apenas como "no jardim" sem constar como ambiente nomeado no mapa.

Nota tática: Tratar o Jardim/Entorno Externo como ambiente formal — e não apenas como "fora da mansão" — permite atribuir a ele uma cena Godot própria, uma ficha de atmosfera e guardas com patrulha definida, em vez de tratá-lo como um limbo entre a tela de seleção de entrada e o primeiro cômodo interno.

## 5.1 Mapa Tático Completo (15 ambientes)

| # | Ambiente | Andar/Zona | Guardas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jardim / Entorno Externo | Exterior | 8 (2 por ponto de entrada guardado) |
| 2 | Salão Principal | Térreo | 4 (rondas) |
| 3 | Cozinha | Térreo | incluso na ronda do Salão |
| 4 | Biblioteca | Térreo | incluso na ronda do Salão |
| 5 | Quarto de Armas e Munições | Térreo | incluso na ronda do Salão |
| 6 | Escritório | Térreo | incluso na ronda do Salão |
| 7 | Corredor Central | Primeiro Andar | 3 (rondas) |
| 8 | Suíte Grande | Primeiro Andar | acesso vigiado pelo corredor |
| 9 | Suíte 2 | Primeiro Andar | acesso vigiado pelo corredor |
| 10 | Suíte 3 | Primeiro Andar | acesso vigiado pelo corredor |
| 11 | Sala 1 — Depósito de Móveis Antigos | Sótão | 0 |
| 12 | Sala 2 — Quarto Selado | Sótão | 0 |
| 13 | Adega Secreta | Porão | 0 |
| 14 | Câmara de Provisões | Porão | 0 |
| 15 | Túnel Inacabado | Porão | 0 |

# 6. Estrutura em Três Atos Remapeada aos 15 Ambientes

A estrutura dramática original do GDD (Infiltração → Revelação → Confronto e Fuga) é preservada como princípio, mas remapeada abaixo aos ambientes reais do Projeto Definitivo. A Sala de Estar do mapa original — que carregava o peso emocional do Ato 2 (fotos de família, conforto que gera desconforto) — não existe mais como cômodo isolado; sua função dramática é redistribuída para as três suítes do Primeiro Andar, que passam a conter os objetos pessoais e fotográficos da família Ferraz.

| Ato | Ambientes | Função narrativa tática |
| --- | --- | --- |
| Ato 1 — Infiltração | Jardim/Entorno Externo, Salão Principal, Cozinha, Quarto de Armas | Estabelece tom e regras de furtividade/combate; primeira chave e primeiro enigma; jogador escolhe entrada e sente o poder decadente da família. |
| Ato 2 — Revelação | Biblioteca, Corredor Central, Suíte Grande, Suíte 2, Suíte 3 | Introduz o custo humano da Firma através de objetos pessoais nas suítes (realocados da antiga Sala de Estar) e da erudição disfarçada da Biblioteca; aumenta a tensão com mais guardas por andar. |
| Ato 3 — Confronto e Fuga | Escritório, Sala 1 e 2 do Sótão, Adega Secreta, Câmara de Provisões, Túnel Inacabado | Resolução do mistério do cofre no Escritório (clímax); fuga por Sótão ou Porão usando as passagens secretas já destrancadas ou reveladas por enigma. |

Nota tática: A Câmara de Provisões e o Túnel Inacabado, sendo becos sem saída/opcionais, funcionam como conteúdo de exploração recompensadora dentro do Ato 3, e não como etapas obrigatórias de progressão — coerente com a regra geral de exploração opcional definida no Planejamento Estratégico (Parte IV, seção 17).

# 7. Fichas de Atmosfera dos Ambientes Ainda Não Descritos

O GDD definiu fichas de atmosfera (atmosfera geral, iluminação, paleta, sensação-alvo) para seis cômodos do mapa original do Pré-Projeto. Três desses cômodos mantêm nome e função direta no mapa definitivo — Cozinha, Biblioteca e Escritório — e suas fichas continuam válidas sem alteração. O antigo "Hall Principal" corresponde ao atual Salão Principal e sua ficha também é reaproveitada diretamente. O antigo "Porão" (ficha única) é substituído por três fichas específicas, uma por área. A "Sala de Estar" não existe mais como cômodo; seu papel é absorvido pelas suítes, descritas abaixo. As onze fichas a seguir cobrem todos os ambientes do mapa definitivo ainda sem direção de arte formal.

### 7.1 Jardim / Entorno Externo

- Atmosfera: Perímetro cuidado em contraste com o abandono progressivo do interior — sebes aparadas, estátuas de pedra cobertas de líquen, um portão de ferro forjado com o brasão da família ao fundo.

- Iluminação: Luar frio e névoa baixa como fonte dominante; postes de jardim antigos, muitos apagados, criando corredores de escuridão entre eles.

- Paleta de cores: Verde-azulado escuro, cinza-pedra, um único toque de dourado no brasão do portão.

- Sensação-alvo: Antecipação — o jogador ainda está do lado de fora do mistério, escolhendo por onde entrar; a mansão observa mais do que é observada.

### 7.2 Quarto de Armas e Munições

- Atmosfera: Orgulho armamentista da família disfarçado de tradição de caça — troféus de caça, armas em expositores de vidro, cheiro implícito de pólvora e verniz.

- Iluminação: Luz pontual sobre os expositores de vidro, resto do cômodo em penumbra; reflexos metálicos calculados.

- Paleta de cores: Marrom-couro, verde-caça escuro, prata fosco das armas expostas.

- Sensação-alvo: Respeito cauteloso — o jogador entende que está na sala que abastece a segurança da casa; cada objeto pode ser uma ferramenta ou uma armadilha.

### 7.3 Corredor Central (Primeiro Andar)

- Atmosfera: Transição estreita e vigiada — retratos de gerações da família Ferraz alinhados nas paredes, tapete central abafando passos.

- Iluminação: Apliques de parede espaçados, criando alternância regular de luz e sombra ao longo do corredor — ideal para tensão de furtividade.

- Paleta de cores: Vermelho-vinho profundo no tapete, dourado envelhecido nas molduras, madeira mais clara que o térreo.

- Sensação-alvo: Vigilância constante — o corredor é o gargalo do andar; o jogador sente que está sendo cronometrado entre um esconderijo e outro.

### 7.4 Suíte Grande

- Atmosfera: Quarto principal da família, luxo pessoal em vez de luxo institucional — cama de dossel, penteadeira, uma caixa de joias sobre a cômoda.

- Iluminação: Luz quente e íntima de abajures de mesa-de-cabeceira, cortinas pesadas quase fechadas.

- Paleta de cores: Bordô, dourado suave, marfim envelhecido no enxoval.

- Sensação-alvo: Invasão de privacidade — o jogador sente que está lendo a vida pessoal de alguém, não apenas roubando um cofre.

### 7.5 Suíte 2

- Atmosfera: Quarto de um membro mais jovem da família — mais desordem controlada, referências de um estilo de vida contrastante com o resto da mansão.

- Iluminação: Luz mais fria vindo de uma janela alta, sombra de um guarda-roupa entreaberto.

- Paleta de cores: Cinza-azulado, toques de vermelho em objetos pessoais, madeira escura do guarda-roupa.

- Sensação-alvo: Curiosidade morna — um respiro visual mais contemporâneo antes de voltar à opressão geral da mansão.

### 7.6 Suíte 3

- Atmosfera: Quarto associado à disciplina/segurança da família — uma balança de latão antiga em destaque, referências de caça e tiro repetidas do Quarto de Armas.

- Iluminação: Luz dura e direcional, como um pequeno estúdio de trabalho dentro do quarto.

- Paleta de cores: Verde-caça escuro, latão envelhecido, madeira quase preta.

- Sensação-alvo: Cálculo — o cômodo parece pedir precisão do jogador tanto quanto pede o enigma da balança nele contido.

### 7.7 Sótão — Sala 1 (Depósito de Móveis Antigos)

- Atmosfera: Memória empoeirada da mansão — móveis cobertos por lençóis brancos, silhuetas indistintas sob a lona, uma manivela de cata-vento junto à janela.

- Iluminação: Luz de lua entrando por frestas no telhado inclinado, feixes finos cortando a poeira suspensa.

- Paleta de cores: Cinza-lençol, marrom-madeira crua, prata fria do luar.

- Sensação-alvo: Alívio guardado — território sem guardas, mas ainda estranho; o silêncio pesa mais do que o perigo.

### 7.8 Sótão — Sala 2 (Quarto Selado)

- Atmosfera: Um cômodo lacrado há décadas — marcas de um selo arrancado na porta, um baú trancado, ar mais pesado que o resto do sótão.

- Iluminação: Uma única fonte de luz — uma claraboia estreita — projetando um facho vertical no centro da sala.

- Paleta de cores: Preto-acinzentado, um único toque de vermelho-selo na porta, dourado opaco no baú.

- Sensação-alvo: Reverência tensa — o jogador entende que está prestes a abrir algo que a própria família preferiu esquecer.

### 7.9 Adega Secreta (Porão)

- Atmosfera: Vestígio literal do contrabando fundador da família — barris e garrafas antigas, arcos de tijolo aparente, ar úmido.

- Iluminação: Tochas ou lanternas de óleo simuladas (eletrificadas), luz âmbar quente contra paredes escuras.

- Paleta de cores: Marrom-tijolo, âmbar-vinho, preto nas sombras entre os arcos.

- Sensação-alvo: Descoberta arqueológica — a sensação de estar literalmente sob as fundações da mentira da família.

### 7.10 Câmara de Provisões (Porão)

- Atmosfera: Extensão funcional da adega — prateleiras de suprimentos, caixotes, o único ponto de reforço opcional (kit de vida) do Porão.

- Iluminação: Luz branca fria de uma lâmpada de serviço isolada, resto em sombra profunda.

- Paleta de cores: Cinza-concreto, madeira crua das caixas, um toque de verde nos rótulos de suprimento.

- Sensação-alvo: Utilidade pragmática — pausa mecânica de baixo risco antes de seguir para o Túnel Inacabado ou retornar à Cozinha.

### 7.11 Túnel Inacabado (Porão)

- Atmosfera: Ambição não concretizada da família — escoramentos de madeira parcialmente desmoronados, ferramentas abandonadas, o túnel termina em terra crua.

- Iluminação: Lanterna do próprio jogador como fonte dominante; escuridão quase total ao redor do facho.

- Paleta de cores: Marrom-terra, preto absoluto fora do facho de luz, sem dourado — deliberadamente destoante da opulência do resto da mansão.

- Sensação-alvo: Vulnerabilidade claustrofóbica — reforça que nem tudo na mansão foi terminado ou controlado pela família.

# 8. Distribuição Tática de Combate, Enigma e Recompensa por Ambiente

Tabela de referência tática única, cruzando o mapa (seção 5), o sistema de guardas, a matriz de portas/chaves e o catálogo de enigmas do Planejamento Estratégico. Serve como guia direto para o design de cada cena durante os sprints de conteúdo (Sprints 2 a 6).

| Ambiente | Desafio principal | Recompensa / função |
| --- | --- | --- |
| Jardim / Entorno Externo | 8 guardas fixos em 4 pontos + enigma da Pedra Antiga (entrada furtiva alternativa) | Ponto de decisão da entrada; Chaves da Fachada/Estufa/Galpão/Entrega carregadas pelos guardas externos |
| Salão Principal | 4 guardas de ronda cobrindo todo o hub | Chave de Bronze, Chave da Copa, Chave de Ferro e Chave Dourada (uma por guarda), acesso à escadaria e à lareira |
| Cozinha | Patrulha vinda do Salão + enigma do Assoalho (leitura de Modo Dedução) | Acesso à Adega Secreta (Porão) e à Suíte 2 via passagem do guarda-roupa |
| Biblioteca | Enigma da Estante Giratória + Enigma do Código do Cofre (galeria de retratos) | Acesso à Suíte Grande; código de 4 dígitos do cofre do Escritório |
| Quarto de Armas e Munições | Guarda de ronda satélite | Acesso à Suíte 3 via passagem da Balança; arma em destaque com calibre-pista |
| Escritório | Guarda de ronda satélite + Cofre (código já obtido na Biblioteca) | Livro de Contas — clímax e gatilho do alerta geral |
| Corredor Central | 3 guardas de ronda cobrindo as 3 suítes | Chave da Suíte Grande, Chave da Suíte 2, Chave da Suíte 3 (uma por guarda) |
| Suíte Grande | Acesso vigiado pelo corredor | Chave da Escada Caracol (caixa de joias); passagem secreta para a Biblioteca |
| Suíte 2 | Acesso vigiado pelo corredor | Passagem secreta do Guarda-Roupa para a Cozinha; pista de cor do selo de cera |
| Suíte 3 | Acesso vigiado pelo corredor + Enigma da Balança de Latão | Passagem secreta para o Quarto de Armas |
| Sala 1 — Depósito de Móveis Antigos | Enigma do Cata-vento (sem combate — zona sem guardas) | Reabertura do alçapão externo como rota de fuga adicional |
| Sala 2 — Quarto Selado | Sem combate — zona sem guardas | Chave Antiga (acesso por escada até a Cozinha) e Enigma da Lareira do Salão (extremidade superior) |
| Adega Secreta | Enigma da Pedra Antiga resolvido no Jardim dá acesso; sem combate | Ponto de entrada furtivo alternativo; acesso à Câmara de Provisões e ao Túnel Inacabado |
| Câmara de Provisões | Sem combate, sem enigma | Item colecionável / kit de vida opcional |
| Túnel Inacabado | Sem combate, sem enigma — beco sem saída | Documento de lore opcional (reforça a história da família sem obrigar leitura) |

PARTE III — PLANO TÁTICO DE PRODUÇÃO DE ARTE

Prompts de concept art complementares para os ambientes identificados na Parte II que ainda não tinham prompt formal no Planejamento Estratégico. Seguem a mesma estrutura profissional já validada: sujeito/ambiente → composição → iluminação → paleta → estilo/técnica → parâmetros técnicos. Distribuídos por ferramenta conforme a matriz de categorias já definida (Gemini para cenários).

# 9. Prompts de Concept Art Complementares (Gemini — Cenários)

Jardim / Entorno Externo

misty mansion garden at night, manicured hedges, moss-covered stone statues, wrought iron gate with a heraldic family crest, cold blue moonlight, scattered dim garden lamps creating pools of darkness between them, cinematic wide establishing shot, low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

Quarto de Armas e Munições

private mafia gun room, glass display cases with hunting trophies and antique firearms, leather and dark green tones, single spotlight over the cases, rest of the room in shadow, cinematic interior concept art, low poly stylized 3D, --ar 16:9

Corredor Central (Primeiro Andar)

narrow upstairs mansion corridor, family portraits lined along dark wood-paneled walls, wine-red carpet runner, evenly spaced wall sconces alternating light and shadow, tense symmetrical composition, low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

Suíte Grande

opulent mafia family master bedroom, canopy bed, vanity table with an open jewelry box, heavy curtains almost closed, warm intimate bedside lamp light, burgundy and soft gold palette, cinematic interior concept art, low poly stylized 3D, --ar 16:9

Suíte 2

younger family member bedroom in a mafia mansion, slightly disheveled contemporary contrast, half-open dark wardrobe casting a shadow, cool light from a tall window, blue-gray palette with red personal accents, low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

Suíte 3

disciplined mafia family bedroom, antique brass balance scale displayed prominently, hunting-lodge undertones matching the gun room, hard directional desk light, dark hunter green and aged brass palette, low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

Sótão — Depósito de Móveis Antigos

dusty mansion attic storage room, furniture covered in white sheets under slanted roof beams, moonlight cutting through roof cracks, floating dust particles, muted gray and raw wood tones, low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

Sótão — Quarto Selado

sealed-off attic room in an old mansion, broken wax seal marks on the door, a locked antique chest, single narrow skylight casting a vertical light beam in an otherwise dark room, blackish gray with a single red seal accent, low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

Adega Secreta (Porão)

hidden smuggling cellar beneath a mafia mansion, old wine barrels and bottles, exposed brick archways, warm amber electrified lantern light against deep shadows, low poly stylized 3D concept art, moody archaeological atmosphere, --ar 16:9

Câmara de Provisões (Porão)

utilitarian supply chamber in a mansion basement, wooden crates and shelving, cold isolated service lamp light, concrete gray tones with green supply-label accents, low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

Túnel Inacabado (Porão)

unfinished escape tunnel beneath an old mansion, partially collapsed wooden support beams, abandoned tools, flashlight beam as the only light source cutting through near-total darkness, raw earth tones, no gold accents, gritty low poly stylized 3D concept art, --ar 16:9

# 10. Notas Táticas de Uso dos Prompts Complementares

- Mesmo negative prompt já definido no Planejamento Estratégico (Parte II, seção 4.3) aplica-se a todos os prompts acima.

- Gerar as 11 imagens complementares em lote único no Sprint 0, junto com a validação dos prompts originais, evitando geração ad-hoc espalhada pelos sprints seguintes.

- Cada imagem aprovada deve ser versionada em um diretório /Recursos/Artes/Referencias/ com o mesmo nome do ambiente, para rastreabilidade entre prompt, referência visual e asset final .GLB.

PARTE IV — DETALHAMENTO TÁTICO DOS 9 SPRINTS

Cada sprint do cronograma estratégico é detalhado abaixo em backlog por disciplina, entregável verificável, dependências e riscos específicos. As semanas são numeradas de forma corrida (Semana 1 a 17) para facilitar o cronograma consolidado da Parte VI.

# 11. Sprints de Pré-produção e Base Técnica

## Sprint 0 — Pré-produção

Semanas: Semana 1

Fechar toda a base de referência antes de escrever a primeira linha de código de jogabilidade: prompts de arte validados, roteiro do vídeo de abertura fechado, e arquitetura inicial do projeto Godot criada.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Criar o projeto Godot 4.x com a estrutura de pastas definitiva (Cenas/Recursos/Scripts/Exportar) e o Singleton EstadoDoJogo.gd vazio, já com todas as flags da matriz de estado listadas como comentário. | Claude | Projeto abre no editor sem erros; EstadoDoJogo.gd carregado como Autoload. |
| Arte | Gerar em lote as 6 imagens de cenário e 3 de personagem originais do GDD, mais as 11 imagens complementares da Parte III deste documento. | Gemini / Meta AI / GPT + curadoria humana | 20 imagens aprovadas e salvas em /Recursos/Artes/Referencias/, uma por ambiente/personagem. |
| Vídeo | Produzir a cutscene de abertura de 45–60s conforme o storyboard de 5 cenas já definido. | Grok | Arquivo .webm/.mp4 ≤15 MB, reproduz corretamente fora do Godot antes da integração. |
| Narrativa | Decidir o tom narrativo definitivo (sério vs. leve/pulp) e a motivação de Petric (mercenário vs. justiça pessoal), pontos em aberto herdados do Planejamento Estratégico. | Direção de Projeto | Decisão registrada por escrito em documento de lore, referenciada pelas próximas gerações de roteiro. |
| QA | Validar manualmente, em papel ou planilha, a matriz completa de portas/chaves/enigmas da Parte III do Planejamento Estratégico (protótipo de fluxograma jogável). | Direção de Projeto | As 5 entradas alcançam o Escritório sem impasse, confirmado no fluxograma. |

Entregável do sprint

Projeto Godot inicial versionado no GitHub, 20 referências visuais aprovadas, cutscene de abertura pronta, tom narrativo e motivação de Petric decididos, matriz de progressão validada em papel.

Dependências / pré-requisitos

- Nenhuma — primeiro sprint do projeto.

Riscos específicos deste sprint

- Vídeo de abertura exceder 15 MB — mitigar testando compressão .webm ainda neste sprint, conforme risco já mapeado no Planejamento Estratégico (Parte V, seção 24).

## Sprint 1 — Base Funcional e Modo Dedução

Semanas: Semanas 2–3

Implementar o núcleo técnico de movimentação, câmera, exportação web e a primeira versão do Modo Dedução de Petric, sem ainda conectar a nenhum ambiente final.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Movimento em 1ª pessoa (WASD/toque) e câmera (mouse/arrastar), com detecção de plataforma para alternar controles. | Claude | Jogador anda, colide com paredes e alterna corretamente entre controles de PC e celular no mesmo build. |
| Programação | Exportação para Web (HTML5) funcionando no Cloudflare Pages a partir de uma cena de teste ("caixa cinza"). | Claude | Link publicado carrega em menos de 10 segundos em conexão 4G simulada. |
| Programação | Versão base do Modo Dedução: highlight temporário de objetos interativos dentro de um raio, com tempo de recarga. | Claude | Objetos de teste acendem por alguns segundos ao ativar a habilidade; habilidade entra em cooldown visível. |
| QA | Escrever o primeiro teste de regressão de colisão e exportação web. | Claude + Direção de Projeto | Teste roda localmente e falha de forma clara se a colisão ou a exportação quebrar em sprints futuros. |

Entregável do sprint

Build web jogável com jogador andando em uma cena de teste, Modo Dedução funcional isolado, link acessível publicamente.

Dependências / pré-requisitos

- Sprint 0 concluído (projeto Godot e GitHub/Cloudflare Pages configurados).

Riscos específicos deste sprint

- Diferença de sensibilidade de câmera entre mouse e toque — mitigar com valores de sensibilidade configuráveis desde já, mesmo sem tela de opções final.

## Sprint 2 — Sistemas Genéricos e Salão Principal

Semanas: Semanas 4–5

Construir os sistemas genéricos de porta/chave e de guarda, e implementar o Salão Principal como primeiro ambiente completo e jogável, validando esses sistemas em produção.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Sistema genérico de porta/chave (bloqueio por flag, feedback visual de trancado/destrancado). | Claude | Uma porta de teste bloqueia a passagem sem a chave e libera corretamente ao coletar a chave associada. |
| Programação | Sistema base de guardas: máquina de estados Calmo → Suspeito → Alerta, com patrulha fixa e detecção por cone de visão/audição. | Claude | Guarda de teste reage a barulho simulado e a linha de visão do jogador, retornando ao estado Calmo após perder o alvo. |
| Arte | Modelagem 3D (.GLB) do Salão Principal a partir da referência aprovada no Sprint 0, incluindo lustre, escadaria e lareira. | Meshy.ai + curadoria humana | Cena carrega dentro do orçamento de 30 MB do jogo completo (fatia proporcional definida internamente) e respeita a paleta marrom-mogno/dourado/vinho. |
| Conteúdo | Implementar o Salão Principal completo: 4 guardas de ronda, 4 chaves (Bronze, Copa, Ferro, Dourada) como loot, ligação com as 4 portas exteriores e a escadaria. | Claude + Direção de Arte | As 4 chaves podem ser obtidas de qualquer uma das rotas de entrada validadas no Sprint 0. |
| QA | Teste de regressão cobrindo porta/chave e patrulha de guarda. | Claude | Sem regressão nos testes do Sprint 1; novos testes cobrem os 2 sistemas novos. |

Entregável do sprint

Salão Principal jogável de ponta a ponta: entrar por qualquer porta exterior, enfrentar/evitar os 4 guardas, coletar as 4 chaves.

Dependências / pré-requisitos

- Sprint 1 concluído (movimento, câmera e Modo Dedução base).

Riscos específicos deste sprint

- Sistema de patrulha genérico não escalar bem para os 15 guardas futuros — mitigar validando desde já com múltiplos guardas simultâneos no Salão, não apenas um guarda isolado.

# 12. Sprints de Conteúdo do Térreo e Clímax

## Sprint 3 — Biblioteca, Cozinha e Quarto de Armas

Semanas: Semanas 6–7

Completar os três ambientes-satélite restantes do térreo, com guardas, enigmas e as duas primeiras passagens secretas do jogo.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Sistema genérico de enigma (verificação de sequência/combinação, reutilizável para os 7 casos do mapa). | Claude | Um enigma de teste (sequência de 4 símbolos) valida corretamente ordens certas e erradas. |
| Conteúdo | Implementar a Biblioteca com o Enigma da Estante Giratória e a galeria de retratos (pista do código do cofre, sem o cofre em si). | Claude + Direção de Arte | Puxar o volume correto revela a estante giratória; a galeria de retratos é legível em Modo Dedução. |
| Conteúdo | Implementar a Cozinha com o Enigma do Assoalho e a passagem para a Adega Secreta. | Claude + Direção de Arte | Pisar nas tábuas na ordem certa (indicada só em Modo Dedução) abre a passagem para o Porão. |
| Conteúdo | Implementar o Quarto de Armas e Munições com a arma-pista do enigma da Balança. | Claude + Direção de Arte | Calibre gravado na arma é legível e corresponde ao valor esperado pelo enigma da Suíte 3 (Sprint 5). |
| Arte | Modelagem 3D dos três ambientes a partir das referências do Sprint 0/Parte III deste documento. | Meshy.ai + curadoria humana | As três cenas respeitam a ficha de atmosfera correspondente (Parte II, seção 7, ou GDD para Biblioteca/Cozinha). |
| Áudio | Sons ambiente e de interação dos três cômodos (passos em diferentes pisos, ranger da estante, tinido de talheres na cozinha). | ElevenLabs / Suno | Sons carregam apenas quando a cena correspondente está ativa (descarregamento ao sair, conforme padrão de performance). |
| QA | Teste de reachability parcial: confirmar que os 4 cômodos-satélite do térreo são alcançáveis a partir de qualquer entrada já implementada. | Direção de Projeto | Nenhuma rota resulta em impasse dentro do escopo implementado até aqui. |

Entregável do sprint

Térreo com 5 dos 6 ambientes completos (falta apenas o Escritório), 4 guardas de ronda com IA completa, 2 enigmas e 2 passagens secretas funcionais.

Dependências / pré-requisitos

- Sprint 2 concluído (sistemas de porta/chave e guarda validados em produção no Salão Principal).

Riscos específicos deste sprint

- Acúmulo de sistemas novos (enigma genérico) no mesmo sprint que 3 ambientes de conteúdo — mitigar entregando o sistema genérico na primeira semana e o conteúdo na segunda.

## Sprint 4 — Escritório, Cofre e Sequência Final

Semanas: Semanas 8–9

Fechar o térreo com o Escritório, implementar a lógica do cofre e a sequência completa de obtenção do Livro de Contas, incluindo o alerta geral.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Lógica do cofre: leitura do código de 4 dígitos (extraído da galeria de retratos da Biblioteca) e animação de abertura. | Claude | Cofre só abre com o código correto; código errado dá feedback claro sem penalidade permanente. |
| Programação | Gatilho de alerta geral: ao retirar o Livro, todos os guardas remanescentes do andar mudam para Alerta simultaneamente. | Claude | Teste com múltiplos guardas confirma mudança de estado simultânea e chamado de reforço apenas dentro do mesmo andar. |
| Conteúdo | Implementar o Escritório com o guarda satélite, a Chave Dourada como pré-requisito de acesso e o cofre. | Claude + Direção de Arte | Sequência completa (chave → código → abrir cofre → pegar livro → alerta) funciona de ponta a ponta. |
| Vídeo | Gerar a cutscene curta de clímax ao obter o Livro de Contas. | Grok | Vídeo integrado dispara automaticamente no momento exato da retirada do livro. |
| QA | Teste de regressão da condição de vitória parcial (obtenção do livro) e do sistema de save/load nesse ponto do jogo. | Claude | Salvar e recarregar após obter o livro preserva corretamente todas as flags (cofre_aberto, livro_obtido, alerta_final_ativo). |

Entregável do sprint

Térreo 100% completo e jogável, incluindo a sequência de clímax do cofre (sem ainda haver rota de fuga formal, entregue no Sprint 7).

Dependências / pré-requisitos

- Sprint 3 concluído (sistema genérico de enigma e código do cofre lido na Biblioteca).

Riscos específicos deste sprint

- Alerta geral disparando de forma inconsistente entre guardas de andares diferentes — mitigar restringindo explicitamente o alerta ao andar do Livro no código, com teste unitário dedicado (mesmo risco já mapeado no Planejamento Estratégico, Parte V, seção 24).

# 13. Sprints de Expansão Vertical

## Sprint 5 — Primeiro Andar Completo

Semanas: Semanas 10–11

Implementar o corredor central e as três suítes, com seus guardas, chaves e o Enigma da Balança de Latão.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Conteúdo | Implementar o Corredor Central com 3 guardas de ronda e a escadaria vinda do Salão Principal. | Claude + Direção de Arte | Os 3 guardas patrulham corretamente o corredor e reagem às 3 portas das suítes. |
| Conteúdo | Implementar Suíte Grande, Suíte 2 e Suíte 3, cada uma com sua chave correspondente como loot dos guardas do corredor. | Claude + Direção de Arte | As 3 chaves podem ser obtidas independentemente da ordem em que as suítes são visitadas. |
| Conteúdo | Implementar o Enigma da Balança de Latão na Suíte 3, usando os pesos das outras suítes e o calibre-pista do Quarto de Armas (Sprint 3). | Claude + Direção de Arte | Balança só se equilibra com a combinação correta de pesos coletados nas 3 suítes. |
| Programação | Implementar a Chave da Escada Caracol escondida na caixa de joias da Suíte Grande. | Claude | Item é encontrado apenas com interação direta na caixa de joias, não por coleta automática ao entrar no cômodo. |
| Áudio | Sons ambiente das suítes (tecidos, madeira do guarda-roupa, tique-taque de relógios de mesa) e do corredor (passos abafados pelo tapete). | ElevenLabs / Suno | Transição de som é perceptível entre corredor e suítes ao abrir/fechar portas. |
| QA | Teste de reachability do Primeiro Andar completo a partir do Salão Principal. | Direção de Projeto | As 3 chaves e o enigma da balança são alcançáveis sem impasse a partir de qualquer uma das 5 entradas já validadas. |

Entregável do sprint

Primeiro Andar 100% completo e jogável, incluindo a Chave da Escada Caracol.

Dependências / pré-requisitos

- Sprint 4 concluído (térreo completo, calibre-pista do Quarto de Armas disponível).

Riscos específicos deste sprint

- Dependência cruzada entre 3 suítes para resolver um único enigma pode gerar backtracking cansativo — mitigar testando o tempo médio de resolução em playtest interno ainda neste sprint, antes do playtest cego formal do Sprint 7.

## Sprint 6 — Sótão e Porão Completos

Semanas: Semanas 12–13

Implementar as duas zonas sem guardas do jogo — Sótão e Porão — incluindo os quatro enigmas restantes e a lógica de "subida com enigma, descida com alavanca".

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Regra de ouro das passagens secretas: alavanca simples sempre disponível no sentido de descida, independentemente do enigma de subida. | Claude | Testado nas 7 passagens: subir sempre exige o enigma correto; descer nunca exige nada além da alavanca. |
| Programação | Flag zona_proibida_guardas=true para Porão e Sótão, garantindo que nenhum guarda entre nessas áreas mesmo em estado de Alerta. | Claude | Teste unitário dedicado confirma que guardas em Alerta param na borda do Sótão/Porão. |
| Conteúdo | Implementar Sala 1 (Depósito de Móveis Antigos) com o Enigma do Cata-vento e reabertura do alçapão externo. | Claude + Direção de Arte | Alinhar o cata-vento com a bússola reabre o alçapão, criando uma rota de fuga adicional. |
| Conteúdo | Implementar Sala 2 (Quarto Selado) com a Chave Antiga e o lado superior do Enigma da Lareira do Salão. | Claude + Direção de Arte | Selos de cera pressionados na ordem certa (ano de fundação da família) abrem a passagem para o Salão Principal. |
| Conteúdo | Implementar Adega Secreta, Câmara de Provisões e Túnel Inacabado, incluindo o lado interno do Enigma da Pedra Antiga. | Claude + Direção de Arte | Entrada pela Passagem Secreta do Porão funciona sem exigir combate, conforme perfil de risco definido no Planejamento Estratégico. |
| Narrativa | Redigir os documentos de lore opcionais do Túnel Inacabado e da Câmara de Provisões. | LLM de propósito geral + curadoria humana | Textos reforçam a lore sem serem obrigatórios para progressão, seguindo o padrão de environmental storytelling do GDD. |
| QA | Teste de regressão específico para zona_proibida_guardas e para a lógica de subida/descida das 7 passagens. | Claude | Nenhuma regressão nos sistemas de guarda e enigma já validados nos sprints anteriores. |

Entregável do sprint

Sótão e Porão 100% completos, com as 7 passagens secretas do jogo implementadas e testadas.

Dependências / pré-requisitos

- Sprint 5 concluído (Primeiro Andar completo, incluindo Chave da Escada Caracol e Suíte Grande para a passagem da Estante Giratória).

Riscos específicos deste sprint

- Maior sprint de conteúdo do cronograma (5 ambientes + 4 enigmas) — mitigar dividindo claramente a primeira semana para Sótão e a segunda para Porão, evitando paralelismo excessivo de curadoria de arte.

# 14. Sprints de Integração e Lançamento

## Sprint 7 — Integração das Entradas e Reachability Final

Semanas: Semanas 14–15

Conectar as cinco formas de entrada à tela de seleção pós-vídeo e validar formalmente que não existe nenhum impasse de progresso em todo o mapa de 15 ambientes.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Tela de seleção pós-vídeo com as 5 entradas como silhuetas ao redor da planta da mansão. | Claude | Cada entrada selecionada carrega o jogador no ambiente correto (Jardim, com o guarda/enigma correspondente já ativo). |
| Programação | Integrar a cutscene de abertura (Sprint 0) ao fluxo do jogo, terminando exatamente na tela de seleção. | Claude | Transição vídeo → tela de seleção → jogo sem interrupções perceptíveis de carregamento. |
| QA | Teste de reachability automatizado cobrindo as 5 entradas, as 13 portas com chave e as 7 passagens secretas do mapa completo. | Claude + Direção de Projeto | Script de teste confirma que todas as 5 entradas alcançam o Escritório e uma rota de fuga válida, sem exceção. |
| QA | Playtest cego (pessoa sem conhecimento prévio do mapa) cobrindo pelo menos 2 das 5 entradas. | Direção de Projeto | Playtester resolve os enigmas usando apenas pistas visíveis em Modo Dedução, sem tentativa-e-erro cega, conforme risco mapeado no Planejamento Estratégico. |
| Arte | Checklist de coerência visual entre os 15 ambientes e a paleta wine/dourado/preto definida na Parte II. | Direção de Arte | Nenhum ambiente destoa da paleta sem justificativa narrativa (ex.: Túnel Inacabado é exceção deliberada, já documentada). |

Entregável do sprint

Jogo completo do início (vídeo de abertura) ao fim (fuga com o Livro) por qualquer uma das 5 entradas, com reachability formalmente validada.

Dependências / pré-requisitos

- Sprints 2 a 6 concluídos (todos os 15 ambientes implementados).

Riscos específicos deste sprint

- Esse é o segundo ponto de validação de reachability previsto no Planejamento Estratégico (o primeiro foi no Sprint 2, em escopo reduzido) — se falhar aqui, pode exigir retrabalho em sprints já "concluídos"; reservar folga na segunda semana para correções.

## Sprint 8 — Polimento e Lançamento

Semanas: Semanas 16–17

Polir dificuldade, som, desempenho e compatibilidade, e publicar a versão pública do jogo.

Backlog tático por disciplina

| Disciplina | Tarefa | Responsável | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| Programação | Ajuste fino de dificuldade: quantidade de munição, agressividade de guarda em Alerta, tempo de recarga do Modo Dedução. | Claude + Direção de Projeto | Sessões de playtest completam o jogo sem frustração excessiva reportada, em pelo menos 2 perfis de jogo (furtivo e direto). |
| Áudio | Sons e efeitos visuais finais faltantes (tiros, alertas de guarda, abertura do cofre, cutscenes). | ElevenLabs / Suno + curadoria humana | Nenhum evento de jogabilidade relevante ocorre sem feedback sonoro. |
| Programação | Otimização final de desempenho: confirmação do orçamento de ≤30 MB e do carregamento sala por sala. | Claude | Build final publicado pesa até 30 MB e cada ambiente descarrega ao ser deixado, conforme padrão do Planejamento Estratégico. |
| QA | Testes em múltiplos celulares e navegadores. | Direção de Projeto | Jogo completável em pelo menos 2 modelos de celular distintos e 2 navegadores desktop distintos. |
| Publicação | Divulgação do link público via Cloudflare Pages. | Direção de Projeto | Link acessível publicamente, testado por ao menos uma pessoa fora da equipe de desenvolvimento. |

Entregável do sprint

Jogo publicado, testado em múltiplos dispositivos, pronto para divulgação — encerramento do escopo dos 9 sprints do Planejamento Estratégico.

Dependências / pré-requisitos

- Sprint 7 concluído (reachability final validada).

Riscos específicos deste sprint

- Ajustes de dificuldade de última hora introduzindo regressão em sistemas já estáveis — mitigar rodando a suíte completa de testes de regressão acumulada desde o Sprint 1 antes da publicação final.

PARTE V — QUALIDADE, TESTES E PONTOS DE CONTROLE

# 15. Plano de QA por Sprint

Cada sprint acumula sua própria suíte de testes de regressão sobre a suíte dos sprints anteriores — nenhum teste é descartado. A tabela abaixo consolida o que passa a ser coberto a partir de cada sprint.

| A partir do sprint | Cobertura acumulada de testes |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Colisão do jogador, alternância de controles PC/celular, exportação web. |
| Sprint 2 | + Bloqueio/liberação de porta por chave, máquina de estados de guarda (Calmo/Suspeito/Alerta). |
| Sprint 3 | + Sistema genérico de enigma (validação de sequência/combinação). |
| Sprint 4 | + Lógica do cofre, gatilho de alerta geral, persistência de save/load pós-livro. |
| Sprint 5 | + Reachability parcial do Primeiro Andar, item escondido (Chave da Escada Caracol). |
| Sprint 6 | + zona_proibida_guardas, lógica de subida/descida das 7 passagens secretas. |
| Sprint 7 | + Reachability automatizada completa (5 entradas), playtest cego. |
| Sprint 8 | + Desempenho (orçamento de MB, descarregamento por sala), compatibilidade multi-dispositivo. |

# 16. Pontos de Controle (Gates) entre Sprints

Três pontos de controle formais, além da revisão de fim de sprint padrão, são recomendados por concentrarem risco estrutural elevado segundo o Planejamento Estratégico:

| Gate | Quando | Critério para seguir em frente |
| --- | --- | --- |
| Gate de Sistemas Centrais | Fim do Sprint 2 | Porta/chave e guarda funcionam de forma estável com múltiplas instâncias simultâneas no Salão Principal antes de replicar os sistemas para os demais 14 ambientes. |
| Gate de Reachability Parcial | Fim do Sprint 3 | Os 5 ambientes do térreo implementados até aqui são alcançáveis sem impasse a partir de qualquer entrada já disponível. |
| Gate de Reachability Final | Fim do Sprint 7 | As 5 entradas, 13 portas com chave e 7 passagens secretas do mapa completo passam no teste de reachability automatizado e no playtest cego. |

Nota tática: Se um gate não for atingido, a recomendação é não avançar para o próximo bloco de sprints antes de resolver a causa raiz — mesmo que isso signifique redistribuir uma semana do sprint seguinte para correção, conforme já sinalizado no risco tático do Sprint 7 (Parte IV, seção 14).

PARTE VI — CRONOGRAMA TÁTICO CONSOLIDADO

# 17. Quadro Semana a Semana

| Semana | Sprint | Foco principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 0 | Pré-produção: prompts, roteiro do vídeo, arquitetura inicial. |
| 2 | Sprint 1 | Movimento, câmera, exportação web. |
| 3 | Sprint 1 | Modo Dedução base, primeiro teste de regressão. |
| 4 | Sprint 2 | Sistema genérico de porta/chave e de guarda. |
| 5 | Sprint 2 | Salão Principal completo; Gate de Sistemas Centrais. |
| 6 | Sprint 3 | Sistema genérico de enigma; Biblioteca e Cozinha. |
| 7 | Sprint 3 | Quarto de Armas; Gate de Reachability Parcial. |
| 8 | Sprint 4 | Lógica do cofre e gatilho de alerta geral. |
| 9 | Sprint 4 | Escritório completo; cutscene de clímax. |
| 10 | Sprint 5 | Corredor Central e as 3 suítes. |
| 11 | Sprint 5 | Enigma da Balança; Primeiro Andar completo. |
| 12 | Sprint 6 | Sótão completo (2 salas, 2 enigmas). |
| 13 | Sprint 6 | Porão completo (3 áreas, enigma da Pedra Antiga). |
| 14 | Sprint 7 | Tela de seleção pós-vídeo; integração da cutscene. |
| 15 | Sprint 7 | Reachability automatizada; Gate de Reachability Final; playtest cego. |
| 16 | Sprint 8 | Ajuste de dificuldade, sons e efeitos finais. |
| 17 | Sprint 8 | Otimização final, testes multi-dispositivo, publicação. |

Duração total: 17 semanas corridas (aproximadamente 18 semanas com margem, conforme estimativa do Planejamento Estratégico).

PARTE VII — SÍNTESE E TRANSIÇÃO PARA O PLANEJAMENTO OPERACIONAL

# 18. Resumo Tático Executivo

| Pilar tático | Status |
| --- | --- |
| Ambientes mapeados | 15/15 identificados e nomeados, incluindo o Jardim/Entorno Externo como 15º ambiente. |
| Direção de arte | 17 fichas de atmosfera completas (6 herdadas do GDD + 11 novas), cobrindo 100% do mapa definitivo. |
| Prompts de concept art | 20 prompts prontos para geração (9 originais do GDD + 11 complementares desta parte). |
| Estrutura narrativa | 3 atos remapeados aos 15 ambientes reais, com a função da antiga Sala de Estar redistribuída às 3 suítes. |
| Sprints detalhados | 9 sprints, 17 semanas, com backlog por disciplina, entregável e critério de aceite em cada um. |
| Pontos de controle | 3 gates formais de risco estrutural definidos, além da revisão padrão de fim de sprint. |
| Cobertura de QA | Suíte de testes de regressão acumulativa mapeada sprint a sprint, mais 2 validações formais de reachability. |

# 19. Insumos para o Planejamento Operacional

Este Planejamento Tático deixa pronto o "quê" e o "quando" de cada entrega. O próximo documento da cadeia — o Planejamento Operacional — deve traduzir cada linha das tabelas de backlog (Parte IV) em checklists de execução do dia a dia. Os insumos diretos para essa próxima etapa são:

- Configuração passo a passo do ambiente de desenvolvimento (Godot 4.x, GitHub, Cloudflare Pages, VS Code + Copilot/Cline), hoje descrita apenas em nível de ferramenta no Planejamento Estratégico.

- Checklist diário de curadoria de saídas de IA, operacionalizando a Definition of Done da Parte I, seção 3.2, deste documento.

- Modelo de mensagem de commit e convenção de branch, alinhado à convenção de nomenclatura de cenas/scripts da Parte I, seção 4.1.

- Roteiro detalhado do playtest cego do Sprint 7 (quem convidar, o que observar, como registrar feedback).

- Checklist de publicação do Sprint 8 (passo a passo de deploy no Cloudflare Pages, verificação de link, primeiro anúncio de divulgação).

Nota tática: Recomenda-se iniciar o Planejamento Operacional já durante o Sprint 0, em paralelo à pré-produção, para que o ambiente de trabalho esteja com o processo diário definido antes da primeira tarefa de jogabilidade do Sprint 1.