📄 DOCUMENTO COMPLETO — PLANO DO JOGO: MANSÃO DA MÁFIA

Versão 1.0 | Data: 12/09/2026

📑 ÍNDICE

1. [Apresentação e Visão Geral](1-apresentação-e-visão-geral)

2. [Mundo, História e Personagens](2-mundo-história-e-personagens)

3. [Jogabilidade e Mecânicas](3-jogabilidade-e-mecânicas)

4. [Mapa e Estrutura da Mansão](4-mapa-e-estrutura-da-mansão)

5. [Arte, Áudio e Padrões Técnicos](5-arte-áudio-e-padrões-técnicos)

6. [Arquitetura Técnica e Ferramentas](6-arquitetura-técnica-e-ferramentas)

7. [Cronograma e Fases de Desenvolvimento](7-cronograma-e-fases-de-desenvolvimento)

8. [Publicação, Hospedagem e Atualizações](8-publicação-hospedagem-e-atualizações)

9. [Sustentabilidade e Retorno Financeiro](9-sustentabilidade-e-retorno-financeiro)

1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL

🎯 Título do Projeto

Mansão da Máfia — Em Busca do Livro de Contas

📌 Conceito

Jogo de ação e exploração em 3D em primeira pessoa, ambientado numa mansão antiga e sombria. O jogador invade o local para recuperar um documento comprometedor, enfrentando capangas, resolvendo enigmas e descobrindo passagens secretas pelos cômodos. Mistura combate tático, investigação e resolução de charadas.

💡 Proposta de Valor

- ✅ Acesso imediato pelo navegador — sem baixar, sem instalar

- ✅ Funciona celular e PC com o mesmo link

- ✅ Atualização instantânea e gratuita

- ✅ Progresso salvo no próprio aparelho — sem necessidade de cadastro

- ✅ Experiência completa com história, mistério e ação em um só lugar

👥 Público-Alvo

- Jogadores casuais e curiosos que buscam história + desafio

- Acesso pelo celular = alcance massivo no Brasil

- Sem exigência de aparelho potente = inclusivo

📐 Escopo Inicial

- 6 cômodos conectados

- 3 peças de código + cofre final

- Sistema de armas e munição limitada

- Enigmas variados por sala

- Final com fuga pela passagem secreta

2. MUNDO, HISTÓRIA E PERSONAGENS

📖 Enredo

A mansão pertence ao chefão da máfia, que guarda dentro de um cofre o Livro de Contas — documento com todos os nomes, pagamentos e provas de crimes. O herói entra disfarçado, precisa encontrar três peças do código espalhadas pelos cômodos, abrir o cofre, tomar o livro e fugir sem ser pego.

🏠 Ambientação

- Mansão clássica, madeira escura, iluminação reduzida, ar de mistério

- Térreo + porão — compacto mas com profundidade

- Cada sala tem identidade própria e pistas que se conectam

🕵️ O Herói

- Invasor solitário, sem identidade revelada

- Equipamento inicial: pistola + pouca munição

- Estilo: furtivo ou de confronto direto — jogador escolhe

- Pode usar silêncio (faca) pra economizar balas

🔴 Os Inimigos

- Capanga comum: patrulha, reage a barulho e visão

- Capanga forte / chefe de segurança: mais vida, mais dano, menos comum

- Sem chefões gigantes — desafio vem da posição e surpresa

🎯 Objetivo Final

> Reunir as 3 peças → abrir o cofre no Escritório → pegar o Livro de Contas → sair pela passagem secreta da Biblioteca → FUGIR COM A PROVA ✅

3. JOGABILIDADE E MECÂNICAS

🎮 Controles

| Plataforma | Movimento | Câmera | Ação |

|||||

| PC | Teclado (WASD) | Mouse | E = interagir, R = recarregar, 1-3 = trocar arma |

| Celular | Botões virtuais na tela | Arrastar na tela | Toque pra interagir / atirar |

🔫 Sistema de Armas

| Arma | Dano | Munição | Silenciosa | Uso ideal |

||||||

| Pistola | Médio | 15+ pegas | ❌ | Início, distância média |

| Faca | Alto | Sem munição | ✅ | Furtividade, surpresa |

| Rifle | Alto | 20 total | ❌ | Distância longa, inimigos fortes |

> Regra-chave: munição é escassa → explorar e resolver enigmas compensa mais que atirar em tudo

🗝️ Exploração e Progresso

- Entrada bloqueada: algumas salas exigem chave ou item

- Uma sala por vez: carrega ao entrar → descarrega ao sair → jogo leve

- Passagens secretas: atrás de quadros, lareira, armários, pisos falsos

- Cada sala: 1 combate + 1 enigma + 1 pista ou recompensa

🧩 Sistema de Enigmas

1. Charada em texto → resposta = abre passagem/revela item

2. Ajuste de objeto → relógio, botões, alavancas → baseado em dica ouvida/lida

3. Combinação de pistas → números/cores/símbolos coletados formam código

> Regra de ouro: toda pista está na mesma sala — jogador não precisa decorar tudo

💾 Salvamento Automático

- Salva ao entrar em cada sala e ao pegar item importante

- Arquivo local `.json` no aparelho → sem banco, sem servidor

- Restaura: vida, munição, armas, itens, sala atual, progresso de peças

4. MAPA E ESTRUTURA DA MANSÃO

🗺️ Planta Geral

```

┌──────────────┐

│   PORÃO      │ ← Peça 3

│ (trancado)  │

└──────┬───────┘

↑

┌──────────┐    ┌────────┴────────┐    ┌──────────────┐

│ COZINHA  │ ←→ │ HALL PRINCIPAL  │ ←→ │ SALA DE ESTAR │

│ Peça 1   │    │ (Entrada)       │    │ Peça 2        │

└──────────┘    └────────┬────────┘    └──────────────┘

↓

┌────────────────────┐      ┌──────────────┐

│ SALA DE JANTAR     │ ───→ │ BIBLIOTECA   │

│                    │      │ ↓ Código     │

└────────────────────┘      └──────┬───────┘

↓

┌──────────────┐

│ ESCRITÓRIO   │

│ COFRE + LIVRO │

└──────┬───────┘

↓

┌──────────────┐

│ PASSAGEM DE  │

│ FUGA → SAÍDA │

└──────────────┘

```

📋 Resumo por Cômodo

| Sala | Inimigos | Recompensa | Enigma | Saída para |

||||||

| Hall Principal | 2 capangas | Pistola + 15 balas | Charada no quadro → chave da Cozinha | Cozinha / Sala Estar |

| Cozinha | 1 capanga | Kit vida + Peça 1 | Código na geladeira (7-2-5-8) | Hall + passagem secreta |

| Sala de Estar | 2 capangas | Faca + Peça 2 | Ajustar relógio → 19:00 (jantar) | Sala de Jantar |

| Porão | 1 capanga forte | Rifle + 20 balas + Peça 3 | Escolher caixa "PROVAS" | Biblioteca |

| Biblioteca | — | Pistas do cofre | Ordem dos meses = senha | Escritório |

| Escritório | — | Livro de Contas | Inserir 3 peças → abrir cofre | Passagem de fuga → FINAL ✅ |

5. ARTE, ÁUDIO E PADRÕES TÉCNICOS

🎨 Estilo Visual

- Realismo estilizado / Low Poly — bonito mas leve

- Paleta: madeira escura, tons vermelhos e dourados, iluminação sombria

- Texturas: 512×512 ou 1024×1024 — leves, sem perda perceptível

- Modelos: formato .GLB — tudo num arquivo, importa direto no Godot

🤖 Fluxo com Inteligência Artificial

| O que gerar | Ferramenta | Prompt padrão |

||||

| Salas/cenários | Leonardo AI / Midjourney | "Sala de mansão antiga, madeira escura, iluminação suave, sombrio, low poly 3D" |

| Modelos 3D | Meshy.ai | "Modelo 3D de [objeto], isolado, formato GLB, baixa contagem de polígonos" |

| Áudio e som | ElevenLabs / Suno | Sons ambiente, passos, tiros, vozes dos inimigos |

📏 Padrões de Desempenho

- Renderizador: Compatibilidade (GLES2) → funciona em celulares antigos

- Iluminação: assada (pré-calculada) → sem sombras em tempo real

- Tamanho alvo do jogo: ≤ 30 MB → carrega em segundos

- Carregamento: uma sala por vez → descarrega o que não está visível

6. ARQUITETURA TÉCNICA E FERRAMENTAS

🛠️ Ferramentas

- Godot 4.x — motor de jogo completo (gratuito)

- GitHub — sincronização, backup, versões

- Cloudflare Pages / GitHub Pages — hospedagem web GRÁTIS

- VS Code + IA (Copilot / Cline) — auxilia na escrita de código

📂 Estrutura do Projeto

```

MansaoDaMafia/

├── Cenas/

│   ├── Hall.tscn

│   ├── Cozinha.tscn

│   ├── SalaEstar.tscn

│   ├── Porao.tscn

│   ├── Biblioteca.tscn

│   ├── Escritorio.tscn

│   └── Jogador.tscn

├── Recursos/

│   ├── Armas/

│   ├── Inimigos/

│   ├── Itens/

│   ├── Sons/

│   └── Artes/

├── Scripts/

│   ├── Jogador.gd

│   ├── Arma.gd

│   ├── Inimigo.gd

│   ├── SalvarCarregar.gd

│   └── Enigma.gd

├── Exportar/

└── README.md

```

🔄 Fluxo de Trabalho Diário

1. Trabalha no Godot → testa ▶️

2. `git add .` → `git commit -m "O que foi feito"` → `git push`

3. Cloudflare Pages detecta → atualiza o jogo na internet automaticamente

4. Jogador acessa o link → já vê a versão nova ✅

💾 Salvamento Sem Banco de Dados

- Arquivo `.json` salvo localmente no navegador/aparelho

- Guarda: vida, munição, armas, inventário, sala atual, progresso de peças

- Código pronto pra uso imediato

7. CRONOGRAMA E FASES DE DESENVOLVIMENTO

🟢 FASE 1 — Base Funcional (Semanas 1–2)

- [ ] Instalação e configuração do Godot

- [ ] Configuração do GitHub + Cloudflare Pages

- [ ] Movimento do jogador + câmera em primeira pessoa

- [ ] Sistema de colisão e interação

- [ ] Botões de toque → aparecem só no celular

- [ ] Exportação pra Web funcionando

> ✅ Entregável: jogador anda, bate em paredes, link acessível

🟡 FASE 2 — Primeira Sala e Mecânicas Básicas (Semanas 3–4)

- [ ] Hall pronto: paredes, chão, iluminação

- [ ] Sistema de armas: pegar, atirar, recarregar, trocar

- [ ] Enigma do quadro → abre passagem

- [ ] Sistema de salvamento e carregamento

- [ ] Teste no navegador e no celular

> ✅ Entregável: Hall jogável, arma funciona, enigma funciona, salva

🟠 FASE 3 — Conteúdo Completo (Semanas 5–8)

- [ ] Cozinha + Peça 1

- [ ] Sala de Estar + Peça 2

- [ ] Porão + Peça 3

- [ ] Biblioteca → pistas do cofre

- [ ] Escritório → cofre + Livro de Contas + Final

- [ ] Inimigos com comportamento básico

> ✅ Entregável: jogo completo do início ao fim

🔴 FASE 4 — Polimento e Lançamento (Semanas 9–10)

- [ ] Ajuste de dificuldade e quantidade de munição

- [ ] Sons e efeitos visuais

- [ ] Otimização final de desempenho

- [ ] Teste em múltiplos celulares e navegadores

- [ ] Divulgação do link

> ✅ Entregável: jogo pronto e público

8. PUBLICAÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÕES

🌐 Web (principal)

- Hospedagem: Cloudflare Pages → gratuita, atualiza automático

- Acesso: link direto → joga sem baixar nada

- Atualização: `git push` → jogo atualizado em minutos

- Salvamento: funciona no cache do navegador

📱 Celular (opcional depois de pronto)

- Exporta `.apk` → Google Play (taxa única R$ 13,00)

- Mesmo código, mesmas cenas → só adiciona ícone e loja

💻 PC (opcional depois de popular)

- Exporta executável → Itch.io

- Venda ou doação voluntária

- Versão mais pesada mas com qualidade superior

9. SUSTENTABILIDADE E RETORNO FINANCEIRO

📊 Modelo de Monetização (sem investimento inicial)

| Fonte | Como funciona | Quando ativar |

||||

| Doação voluntária | Link na tela inicial → "Gostou? Ajude!" | Lançamento |

| Versão aprimorada (PC) | Itch.io → valor simbólico R$ 5–15 | após 1.0 concluído |

| Anúncios leves | Apoio do jogador → sem atrapalhar jogo | se tiver público |

| Versão premium (app) | Google Play → R$ 2–5 sem anúncios | após validação |

♻️ Sustentabilidade

- Custo fixo = R$ 0,00 — hospedagem grátis, sem servidor

- Atualizações mantêm público — melhorias e conteúdo extra

- Mesmo projeto = 3 plataformas — não refaz trabalho

- Crescimento orgânico — link compartilhável = viraliza fácil

✅ RESUMO GERAL

| Pilar | Definição |

|||

| Conceito | Ação + mistério em mansão — 6 salas, 3 peças, cofre, fuga |

| Entrega principal | Navegador → link acessível em qualquer aparelho |

| Motor | Godot 4 — gratuito, leve, exporta pra todos os sistemas |

| Artes | IA gera modelos .GLB e imagens → baixo custo |

| Salvamento | Arquivo local JSON → sem banco, sem servidor |

| Hospedagem | Cloudflare Pages + GitHub → grátis, atualiza sozinho |

| Desenvolvimento | 10 semanas divididas em 4 fases lógicas |

| Retorno | Doação → versão paga PC → app celular |